**PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE**

**(Em Fase de Projeto)**

INDICE

1. – INTRODUÇÃO 4
2. - REGRAS DO PLANO DE SEGURANÇA
   1. – Regras gerais 5
   2. – Organigrama funcional 9
   3. – Comunicação previa 9
   4. – Distribuição do P.S.S. 9
   5. - Actualizações do P.S.S. 9
   6. – Validação do P.S.S. 9
   7. – Horário de trabalho 9
   8. – Seguro de acidentes de trabalho e outros 10
   9. – Declaração de Recepção Final do P.S.S. 10

1. - CARACTERIZAÇÃO DA OBRA
   1. - Dono da obra 10
   2. - Localização da obra 10
   3. - Empreiteiro Geral 10
   4. - Estaleiro 10
   5. - Descrição dos trabalhos 11
   6. – Plano de Mão-de-obra 11
   7. - Plano de trabalhos 11
   8. - Modo de execução dos trabalhos
      1. – Escavações 11
      2. – Contenção Periférica/abertura de valas 12
      3. – Andaimes e cofragens 13
      4. – Alvenarias 15
      5. – Betonagens e armaduras 15
      6. – Pintura e tratamento de betões 15
      7. – Aplicações de isolantes e revestimento de coberturas 16
   9. - Coordenação e fiscalização da obra 16
   10. – Implementação das medidas previstas no P.S.S. 16
2. - MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE RISCOS
   1. - Medidas de segurança gerais
      1. - Prevenção de incêndios 18
      2. - Veículos, máquinas e equipamentos 19
      3. - Prevenção dos acidentes com a corrente eléctrica 21
   2. - Medidas de segurança específicas
      1. - Movimentação de terras 22
      2. - Contenção periférica/Execução dos muros de suporte e fundações 23
      3. - Montagem de andaimes com rede de protecção 24
      4. - Execução de cofragens para elementos de betão 25
      5. - Armação de ferro 25
      6. - Betonagem de elementos de betão armado 26
      7. - Serviço de trolha e estucador 27
      8. - Carpintarias 27
      9. - Infra-estruturas exteriores 28
      10. - Arruamento/Arranjos exteriores 29

1. - DISPOSICÕES GERAIS
   1. - Instruções Gerais
      1. Normas de Conduta 30
      2. Áreas de Trabalho 30
      3. - Ferramentas 31
      4. - Armazenamento de materiais 30
      5. - Incêndios 30
      6. - Carga e descarga de materiais 31
   2. - Acesso e Sinalização a Zonas de Risco 31
   3. - Transportes 31
   4. - Instruções em caso de Acidente 32
   5. – Meios de Protecção Colectiva 33
   6. – Meios de Protecção Individual 35

1. - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 45

1. - LEGISLAÇÃO A APLICAR 46

1. – ANEXOS 49 a 65

Refere-se o presente documento ao Plano de Segurança e Saúde em Fase do Projeto da relativo à obra de **POSTO DE TRANSFORMACAO PRIVATIVO ESTALEIROS MUNICIPAIS no Estaleiro Municipal** que a Câmara Municipal de Caminha pretende levar a efeito na freguesia de Vilarelho, concelho de Caminha.

#### 1 - INTRODUÇÃO

Tendo como objetivo salvaguardar aos trabalhadores condições de segurança, higiene e

proteção de saúde impõe-se a necessidade de implementar um conjunto de normas e medidas de prevenção de risco no âmbito de toda a atividade da construção civil e obras públicas.

A prevenção dos riscos na construção tem como objetivo o direito à segurança e à

proteção da saúde no local de trabalho, devendo para tal ser proporcionadas pela entidade empregadora condições de segurança, higiene e saúde no trabalho, a todos os trabalhadores.

A prevenção passa pela análise cuidada dos riscos tendo em vista atingir os seguintes

objetivos:

* Diminuir o número de acidentes de trabalho;
* Eliminar as causas de aparecimento de doenças profissionais;
* Melhorar as condições de trabalho através de medidas corretivas;
* Criar em todos os membros da empresa um "Espírito de Segurança";

Tais objetivos só se conseguem se forem observadas as seguintes medidas:

* Observar cuidadosamente as condições de trabalho;
* Análise dos riscos comportados em cada trabalho/tarefa;
* Definir as medidas preventivas a tomar, nomeadamente a escolha e aplicação dos

métodos de trabalho mais adequados;

* Utilização dos meios e equipamentos de proteção coletiva e individuais

recomendados;

* Cumprimento, sem desvios ou adaptações, das condições de segurança impostas;
* Garantia, antes do início de qualquer trabalho, de que os seus executantes conhecem:
  + Os riscos envolvidos
  + Os métodos a aplicarem
  + As condições impostas
  + As máquinas e ferramentas a utilizarem
  + A utilização correta dos equipamentos de proteção
  + O uso das regras da boa arte na preparação, na execução e no ensaio;
  + A manutenção dos locais de trabalho em boas condições de arrumação e limpeza;
  + O armazenamento e conveniente eliminação de resíduos de acordo com as

recomendações expressas;

A utilização dos materiais especificados.

* Controlar a execução e a eficácia das medidas implementadas.

A higiene no trabalho visa lutar de um ponto de vista não médico contra as doenças

profissionais identificando os fatores que podem afetar o ambiente de trabalho e trabalhador, procurando eliminar ou reduzir os riscos.

A segurança do trabalho visa também do ponto de vista não médico lutar contra os

acidentes de trabalho, quer eliminando as condições inseguras, quer educando os trabalhadores a utilizarem medidas preventivas.

A segurança terá de traduzir-se numa preocupação constante, envolvendo todos os

intervenientes nos trabalhos desde as hierarquias aos executantes, para que num prazo muito curto seja possível obter melhores resultados quer no número de acidentes ocorridos quer na sua gravidade.

Na impossibilidade de eliminar por completo todos os acidentes, é importante após a ocorrência de cada sinistro, proceder a uma investigação imediata e detalhada, de modo a encontrar a sua causa e evitar-se assim a sua repetição.

A prevenção é um conjunto de técnicas que visa analisar e consequentemente eliminar as

causas dos acidentes, contribuindo para uma melhoria da qualidade de vida do homem, onde quer que este se encontre.

O Plano de Segurança e Saúde - PSS - reúne essas técnicas, contendo todas as

informações e indicações relevantes em matéria de segurança e saúde no trabalho, necessárias à redução e/ou eliminação dos riscos de acidentes, bem como à proteção da saúde dos trabalhadores.

Com a implementação do PSS, estão reunidas todas as condições para que de uma forma

séria e sistemática sejam cada vez mais prevenidos os acidentes na construção civil, cabendo a todos os profissionais do sector um papel preponderante na conceção e no cumprimento das prescrições do Plano.

**2 - REGRAS DO PLANO DE SEGURANÇA**

#### 2.1 – Regras Gerais

Não obstante este Plano de Segurança poder vir a sofrer algumas alterações de forma a se articular com eventuais alterações ao plano de trabalhos durante a execução da obra, deverá ser dado cumprimento às seguintes regras:

- O empreiteiro, tendo como objetivo salvaguardar a segurança e higiene no estaleiro e na obra, terá um coordenador em matéria de segurança cujas funções serão as seguintes:

* Garantir a boa organização geral do estaleiro;
* Promover a implementação das medidas previstas no Plano de Segurança e Saúde;
* Assegurar o cumprimento da programação relativa a trabalhos que impliquem riscos especiais;
* Garantir a adaptação do plano de segurança em face das alterações ao projeto que eventualmente se venham a verificar durante a execução da obra, bem como da utilização de métodos de trabalho propostos pelos intervenientes e não previstos naquele documento;
* Promover a divulgação mútua de informação sobre os riscos profissionais entre os intervenientes no estaleiro (empresas, trabalhadores independentes e fornecedores);
* Salvaguardar que a atividade do estaleiro não constitua risco para terceiros;
* Organizar inspeções ao estaleiro;
* Promover reuniões de coordenação com os intervenientes no estaleiro;
* Assegurar os registos previstos no plano;
* Realizar inquéritos de acidentes de trabalho;
* Assegurar o relacionamento com entidades públicas, em especial a Inspeção do Trabalho.

**O Empreiteiro distribuirá a cada um dos seus elementos técnicos, até ao nível de** **capataz ou chefe de frente de trabalho, extratos das partes ou alíneas das presentes normas de segurança aplicáveis aos trabalhos a cargo de cada elemento.**

* Será nomeado, pelo empreiteiro, um Animador de Segurança cuja missão é a colocação das proteções coletivas nas diversas frentes de trabalho, bem como a de distribuição de todos os equipamentos de proteção individual e a sensibilização dos trabalhadores para as questões da segurança;
* O coordenador em matéria de segurança na fase de obra fará visitas regulares aos diversos locais de trabalho e posteriormente elaborará um relatório detalhado, onde serão indicadas eventuais deficiências encontradas, que será posteriormente entregue à Fiscalização da obra;
* As Técnicas de Prevenção utilizadas em obra deverão sempre estar de acordo com os princípios gerais de prevenção, combatendo os riscos na origem, e privilegiando a proteção coletiva face à proteção individual;
* **O adjudicatário deverá apresentar um Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra, tendo em atenção ao disposto no Art.º 11 e aos anexos II e III, do decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.**
* O adjudicatário deverá propor ao Coordenador de Segurança e Saúde para a fase de obra, de acordo com o decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, as alterações que entender necessárias para a realização de todos os trabalhos em Segurança, quer para os trabalhadores envolvidos, quer para terceiros, sempre que entenda que as técnicas de prevenção preconizadas não se adequam às reais condições de obra ou aos métodos e processos construtivos que pretende utilizar.
* Mensalmente (ou quinzenalmente se se justificar ou assim for entendido pelas partes interessadas) será realizada uma reunião sobre segurança, onde se encontrarão presentes representantes quer do Empreiteiro e Subempreiteiros, quer do Dono de obra, sendo o responsável por esta reunião o Coordenador em matéria de segurança da fase de obra,
* Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra deve, tanto quanto possível, ser do conhecimento de todos, devendo dar-se especial atenção à divulgação de todas as normas relacionadas com a prevenção de acidentes e as regras a seguir em caso de acidente para prestação dos primeiros socorros aos sinistrados;
* Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra deverá ser acrescentado do necessário, sempre que ocorram alterações de projeto ou que se verifique que as ações nele previstas não são as mais adequadas para a prevenção dos riscos de acidentes, procedendo-se à respetiva atualização, comunicando as mesmas alterações à Fiscalização da obra;
* Devem, ainda, cumprir-se obrigatoriamente e na integra, todas as disposições legais sobre segurança e saúde nos locais de trabalho que se encontram em vigor.
* A interpretação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra, bem como a sua implantação/implementação, terão de ser efetuadas tendo em atenção os restantes documentos que constituem os projetos (peças escritas e peças desenhadas) das diferentes disciplinas de engenharia envolvidas no presente empreendimento.

**Nenhum trabalho poderá ser iniciado sem que os riscos nele envolvidos, e consequentes medidas preventivas, estejam contemplados no presente documento.**

#### 2.2 - Organigrama Funcional

O Organigrama funcional será elaborado de acordo com o modelo constante no **Anexo I**,

do presente Plano de Segurança e Saúde.

#### 2.3 – Comunicação Prévia

Com vista à Comunicação Prévia ao I.D.I.C.T., de acordo com o art. 15º do Decreto-Lei Nº 273/2003, de 19 de Outubro, deverá ser utilizada o formulário apresentado no **Anexo II**.

#### 2.4 - Distribuição do Plano de Segurança e Saúde

Todas as empresas e trabalhadores independentes intervenientes em obra entregarão,

antes do início de atividade, ao adjudicatário, uma declaração de adesão ao Plano de Segurança e Saúde aprovado e em vigor na empreitada. Todos os exemplares controlados distribuídos do presente Plano de Segurança e Saúde deverão ser registados no mapa constante do **Anexo IV**.

#### 2.5 - Atualizações do Plano de Segurança e Saúde

Todas as operações de atualização do presente Plano de Segurança e Saúde (alterações,

aditamentos, anexação de elementos, planos de pormenor, etc.) deverão ser convenientemente registadas no mapa constante do **Anexo V**, sendo os respetivos documentos anexados.

#### 2.6 - Validação do Plano de Segurança e Saúde

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elaborado por:** | **Verificado por:** | **Aprovado por:** |
|  |  |  |
| **2023-\_\_\_\_-\_\_\_\_** | **2023-\_\_\_\_-\_\_\_\_** | **2023-\_\_\_-\_\_\_\_** |
| **Técnica Superior de Segurança e Saúde** | **Coordenador de Segurança** | **Director da Obra** |
|  |  |  |

#### 2.7 - Horário de Trabalho

O horário de trabalho será de 35 horas semanais efetuadas segundo esquema a submeter à aprovação do Dono da Obra pelo Empreiteiro Adjudicatário.

#### 2.8 - Seguro de Acidentes de Trabalho e Outros

Todas as empresas e trabalhadores independentes intervenientes em obra apresentarão, previamente à sua entrada em obra, os seguintes elementos relativos às apólices de seguros:

**Empresa -................................................................................................................................**

**Companhia de Seguros - .............................................................................................................**

**Apólice N.º -................................................................................................................................ Validade -................................................................................................................................**

**Modalidade - (Acidentes de Trabalho/ Responsabilidade Civil/ Seguro de Obra)**

#### 2.9 - Declaração de Receção Final do Plano de Segurança e Saúde

Na receção provisória da obra deverá ser elaborada uma declaração conjunta,

respeitante ao dossier final do Plano de Segurança e Saúde e entrega do mesmo ao Dono da Obra, conforme modelo apresentado no **anexo XII**.

1. **- CARACTERIZAÇÃO DA OBRA**

**3.1 - Dono da Obra**

O dono da obra é a Câmara Municipal de Caminha.

**3.2 - Localização da obra**

A obra a executar localiza-se na freguesia e concelho de Caminha.

#### 3.3 - Empreiteiro Geral

O empreiteiro geral para a execução da obra será definido, após adjudicação da mesma

mediante abertura de concurso público para o efeito.

#### 3.4 - Estaleiro

O estaleiro situar-se-á no local da obra e compreenderá toda a área de implantação, a

qual deverá permanecer vedada e com acessos condicionados aos trabalhadores.

O empreiteiro adjudicatário da obra, em função do plano de trabalhos, equipamento e

mão-de-obra apresentada na respetiva proposta, deverá elaborar uma planta geral do estaleiro, com indicação pormenorizada de todo o equipamento necessário e instalações de apoio, a qual será submetida à apreciação e aprovação do dono da obra, previamente à data prevista para o início dos trabalhos.

#### 3.5 - Descrição dos trabalhos

A obra compreende a construção de arruamentos, compreendendo os trabalhos de

movimentação de terras para implantação da obra, infraestruturação do traçado com redes de água, esgotos, águas pluviais, telefones, gás, execução de pavimentos em lajedo, calçada ou paralelo de granito, colocação de mobiliário urbano e equipamento de iluminação, e arborização, de acordo com o programa de trabalhos proposto pelo empreiteiro e aprovado pelo dono da obra.

#### 3.6 – Plano de Mão-de-obra

Para efeitos de execução da obra a utilização do seguinte pessoal será de acordo com o Plano de Mão-de-obra apresentado pelo empreiteiro na proposta de adjudicação da empreitada.

#### 3.7 - Plano de trabalhos

Será conforme o plano de trabalhos, apresentado pelo empreiteiro na proposta de

adjudicação da empreitada.

#### 3.8 - Modo de execução dos trabalhos

##### 3.8.1 - Escavações

Os trabalhos de escavação serão devidamente delimitados e sinalizados de acordo com

os perigos que possam apresentar para a circulação, de pessoas ou viaturas, que tenha de efetuar-se no seu perímetro de influência.

Na abertura de valas, trincheiras e outras escavações, atender-se-á à natureza e constituição geológica do terreno, à sua inclinação natural, profundidade de escavação, possibilidades de infiltração e drenagens, sobrecargas acidentais, vibrações provenientes do tráfego ou de outra origem e ao tempo de exposição aos agentes atmosféricos.

Dado que a informação sobre a constituição geológica dos terrenos é escassa, na

esmagadora maioria das situações, estes trabalhos serão sempre iniciados através da execução de uma pesquisa em secção reduzida, de forma cuidadosa, a partir da qual se irá obtendo informação que permita prosseguir o trabalho com maior segurança e eficiência.

De igual modo, no que se refere à possível existência de infraestruturas enterradas,

sempre que as peças desenhadas as apresentem implantadas, far-se-á uma sondagem prévia com ferramentas manuais, e quando tais situações forem omissas, haverá sempre lugar a um conjunto de procedimentos, a saber:

* Observação da área circundante para avaliar da proximidade de caixas de infra-

estruturas;

* Contacto com os serviços competentes, a fim de obter possíveis informações; - Abertura de sondagem prévia com ferramentas manuais.

Nos terrenos que não oferecerem resistência e ao mesmo tempo não seja possível

inclinar os taludes a 45º, deverão ser utilizadas entivações.

Nas frentes de trabalho onde se verifique a circulação ou manobra de veículos, a mesma

será orientada por sinaleiros.

Nos locais de carga e descarga de materiais junto de taludes inclinados, além da orientação da manobra propriamente dita serão tomadas algumas precauções especiais, nomeadamente a colocação de batentes que preservem os limites da segurança.

Nas frentes de escavação, os trabalhadores envolvidos nessas operações devem manter-

se fora do alcance das máquinas escavadoras e afastados dos taludes em que estas se encontrem a atuar.

Trabalhos desta natureza só serão executados desde que exista um grau de luminosidade

satisfatório.

Na medida do possível, as escavações a realizar devem ser defendidas de infiltrações e

escorrências de águas, provenientes de um nível freático a cota mais elevada que a cota dos trabalhos. Os taludes e terraplenos adjacentes devem ser periodicamente vigiados e saneados nas zonas que ameaçam ruína.

A execução simultânea de trabalhos de escavação ou saneamento a níveis diferentes só é permitida desde que os da cota inferior estejam convenientemente resguardados ou fora do alcance dos materiais que porventura se possam desprender da cota superior.

Sempre que, dada a natureza do terreno, seja necessário utilizar explosivos, o seu uso

terá de se verificar no mais estrito cumprimento da legislação vigente sobre esta matéria.

##### 3.8.2 – Contenção periférica/abertura de valas

As valas terão uma largura mínima livre, em função da sua profundidade e

características do terreno.

Nas valas com profundidade superior a 1,20 metros, haverá escadas de acesso espaçadas,

no máximo, de 15 metros.

Quando a profundidade ou o perigo o justifique, as escadas devem ser munidas de

corrimão ou guarda-costas.

Para garantir a segurança dos trabalhadores na entrada e na saída das valas, a escada

deverá ultrapassar em 1,00 metro o limite superior da mesma.

De ambos os lados das valas devem deixar-se bermas com um mínimo de 0.60 metros de

largura, onde não é permitido o depósito de materiais ou de outras cargas, nem o trânsito de pessoas ou de veículos.

Nos casos em que os taludes não sejam estáveis, deverá proceder-se à sua entivação da forma mais apropriada, sendo esta obrigatória sempre que a profundidade da vala seja, no mínimo, de 1.20 metros.

Em valas cuja profundidade seja superior a 5,00 metros, em que se torna obrigatório o

uso de entivação metálica, utilizar-se-ão painéis metálicos de 3,80 metros de comprimento e 2,80 metros de altura, que serão justapostos e devidamente travados.

A entivação com recurso a painéis metálicos, deverá ser utilizado em profundidades

inferiores das valas, tendo em atenção à natureza e constituição do solo, grau de humidade e sobrecargas acidentais, estáticas e dinâmicas, a suportar pelas superfícies dos terrenos adjacentes.

Quando sejam de recear desmoronamentos, derrubamentos ou escorregamentos, como

no caso de taludes diferentes dos naturais, reforçar-se-á a entivação de modo a torná-la capaz de evitar esses perigos.

A entivação de uma frente de escavação, como das trincheiras, compreende, normalmente, elementos verticais ou horizontais de pranchões que suportem o impulso do terreno.

Estes impulsos podem ser transmitidos diretamente pelos pranchões às escoras ou por

intermédio de outros elementos que os liguem entre si por cruzamento.

Conforme a natureza do terreno e a profundidade de escavação, assim os elementos

destinados a suportar diretamente os impulsos serão mais ou menos afastados entre si, terão maior ou menor secção e poderão ser de madeira ou metálicos.

Quando o terreno for escorregadio ou se apresentar sem grande coesão, devem usar-se

cortinas de estacas-pranchas que assegurem a continuidade do suporte.

A entivação será reforçada nos locais onde haja trânsito de máquinas e equipamentos nas

proximidades, devendo ser inspecionada com frequência pelo técnico de segurança, sobretudo após chuvas ou outras ocorrências que aumentem o risco de desabamento.

Deve evitar-se a existência de espaços vazios perigosos, entre tábuas ou outros materiais

de entivação e o terreno. As tábuas devem ser bem apertadas contra os prumos e as longarinas por cunhas, ou outros processos apropriados e o espaçamento daqueles condicionados ao impulso que o terreno possa transmitir.

A remoção das entivações em fim de trabalho, deve ser efetuada com as devidas

precauções.

As valas deverão ser providas de passagens com largura mínima de 0.60 metros sempre

que se justifique a necessidade da sua travessia. Estas travessias serão executadas em materiais que garantam a sua robustez, e dotadas de guarda-corpos com a altura regulamentar, de ambos os lados.

As valas terão uma largura mínima livre, em função da sua profundidade e

características do terreno.

Os processos de escavações a utilizar ficam ao critério do Empreiteiro, devendo o mesmo entregar à Fiscalização 10 dias antes do início dos trabalhos um plano de escavações sucinto onde, além dos prazos de execução, referencie os métodos e equipamento que se propõe utilizar, para aprovação. Caso a Fiscalização o entenda, face aos resultados obtidos, poderá alterar os métodos de escavação, sendo o Empreiteiro responsável dos encargos daí decorrentes.

##### 3.8.3 – Andaimes e Cofragens

As bases de fundação das diversas estruturas e equipamentos serão sapatas ou lajes de

ensoleiramento geral em betão armado.

Sempre que nas armaduras de ensoleiramento fiquem ferros para posterior em palme,

devem ser utilizadas proteções para varões a fim de proteger eventuais quedas de trabalhadores.

Na execução dos pilares serão utilizados andaimes periféricos, que servirão de apoio à

colocação da cofragem e, ao mesmo tempo, de proteção coletiva aos trabalhadores. O acesso a estes andaimes periféricos dos pilares será feito através de escadas metálicas fixas aos respetivos andaimes.

Na execução das vigas serão montados andaimes apropriados com os respetivos

guarda-corpos e rodapés (ou guarda-cabeças). O acesso a estes andaimes será feito através de escada metálica fixa.

Nas vigas e pilares serão utilizadas cofragens tipo “***doka***” ou “***peri***”, ou equivalente.

As lajes maciças e passadiços serão executadas com cofragem tipo “***doka***” ou “***peri***”, ou equivalente, fazendo-se o escoramento ao solo. Todas as aberturas em pavimentos serão devidamente protegidas com tampas provisórias fixas de forma a precaver a eventual queda de operários. Durante a execução de lajes e passadiços serão colocadas proteções coletivas constituídas por guarda-corpos e guarda-cabeças. Estes só serão retirados aquando da colocação das guardas definitivas.

Nas lajes inclinadas devem ser criadas zonas de passagem com piso anti-derrapante para

que os operários se possam deslocar sem perigo de eventual queda.

As cofragens de parede serão também do tipo “***doka***” ou “***peri***”, ou equivalente, devendo ter acopladas consolas de trabalho ou então montados andaimes seguros com os respetivos guarda-corpos e guarda-cabeças. Os acessos às consolas de trabalho devem ser feitos através de escadas fixas.

As cofragens serão transportadas para o ponto onde irão ser aplicadas utilizando meios

adequados para o efeito, e executando a manobra em boas condições de segurança.

No local de aplicação, serão colocadas com o recurso a equipamento apropriado, no

ponto exato de utilização, onde serão devidamente firmadas antes de serem libertadas pelo equipamento de transporte.

Todas as manobras de colocação e sustentação serão dirigidas por pessoas devidamente

habilitadas para o efeito, e com a necessária experiência na execução deste tipo de trabalho.

As cofragens serão suficientemente fortes para suportar as cargas a que se prevê venham

a estar sujeitas.

As cofragens serão concebidas por forma a que todas as fases do trabalho associadas à

sua utilização tenham um processamento que garanta as condições de segurança do pessoal nelas envolvido. Assim, cada situação de utilização será previamente analisada e concebida de modo a concretizar esses objetivos.

Quando se proceder às operações de descoragem, as zonas de potencial queda de

materiais serão limitadas e sinalizadas.

Tal como se previu para os trabalhos de montagem, a desmontagem de cofragens será

chefiada por pessoa competente e responsável. Durante a descoragem este trabalhador zelará pela arrumação conveniente dos materiais após cada utilização, garantindo a ordem e limpeza da respetiva zona de trabalhos.

Após cada utilização deve proceder-se à inspeção do estado geral da cofragem, promovendo-se a realização das reparações necessárias ao total restabelecimento das suas condições de operacionalidade, designadamente daqueles que possam vir a prejudicar a sua utilização posterior em perfeitas condições de segurança.

##### 3.8.4 - Alvenarias

O armazenamento dos materiais efectuar-se-á entre elementos estruturais a uma

distância superior a 1.50 m do bordo da laje.

A execução das alvenarias será feita com o recurso a andaimes robustos e estáveis,

munidos de guarda-corpos e guarda-cabeças.

Os trabalhadores usarão os equipamentos de protecção individual prescritos e, em

condições de risco de queda em altura, cinto de segurança do tipo arnês.

##### 3.8.5 – Betonagens e armaduras

No estaleiro da obra, as armaduras a utilizar nas betonagens serão depositadas de forma

ordenada, em local expressamente destinado a esse fim.

Se o transporte das peças for efectuado manualmente, os trabalhadores deverão, para

além do uso dos meios individuais de protecção, proteger em particular os ombros.

As peças de armadura serão concebidas com o tamanho e peso adequado, de modo a

permitir a sua fácil colocação em obra.

Se o transporte de ferro até ao local da obra for efectuado em camião, os varões devem

ser devidamente firmados, e não será permitido o transporte simultâneo de trabalhadores na caixa de carga.

Todas as manobras de descarga e colocação do ferro na obra serão dirigidas por um

trabalhador experiente neste tipo de trabalhos.

No transporte de armaduras recorrendo a aparelhos de elevação, os varões devem estar

convenientemente seguros, para que seja evitado o seu deslizamento e consequente queda.

Na eventualidade de ocorrência de trovoadas, não se poderá trabalhar com armadura,

salvo se existirem protecções adequadas.

No transporte e colocação do betão, os trabalhadores envolvidos serão devidamente esclarecidos das tarefas que individualmente lhes compete, e da sequência das manobras a efectuar, devendo estar munidos dos equipamentos individuais de protecção prescritos.

As vias de comunicação serão devidamente seguras, cuidando-se da sua limpeza.

Nos locais de betonagem e sempre que se verifique a necessidade da sua utilização por

trabalhadores não directamente envolvidos nessa actividade, serão criadas zonas de circulação e acesso devidamente sinalizadas.

##### 3.8.6 – Pintura e tratamento de betões

Os riscos mais usuais resultam da montagem, desmontagem e utilização de pranchas e

bailéus. Constituem também riscos evidentes o mau uso de escadas e a má utilização de produtos químicos.

É obrigatória a observância das normas de segurança emanadas do fabricante do produto

a utilizar, nomeadamente no que se refere aos E.P.I.’s adequados, meios de respiração autónoma (se necessário), meios de ventilação e de exaustão, etc..

##### 3.8.7 – Aplicação de telas isolantes e revestimentos de coberturas

As operações de aplicação de telas isolantes e outros revestimentos em coberturas serão precedidas da implementação dos meios de protecção colectiva anti-queda em altura (ou individual, apenas em situações de manifesta impossibilidade de aplicação daqueles).

Há, também, que ter em conta as características dos produtos a aplicar no que respeita à sua toxicidade, e observar as recomendações emanadas do fabricante relativamente a esta matéria.

#### 3.9 - Coordenação e fiscalização da obra

O Técnico responsável pela elaboração do Plano de Segurança e Saúde e coordenador na

fase de projeto, é o Município de Caminha.

**A fiscalização e coordenação da obra em matéria de segurança serão da responsabilidade da Direção Técnica da Obra**.

#### 3.10 - Implementação das medidas previstas no Plano de Segurança e Saúde

A implementação em obra das medidas previstas no Plano de Segurança e Saúde é da

responsabilidade da firma adjudicatária, que nomeará um responsável pela segurança na obra.

O coordenador de obra completará e atualizará o Plano de Segurança e Saúde durante a

fase de execução da obra, coordenará a implementação dos princípios gerais de prevenção e das prescrições regulamentares, bem como promoverá reuniões periódicas com o dono da obra, empreiteiros e subempreiteiros e ainda vistorias periódicas ao estaleiro por forma a assegurar da aplicação das medidas de segurança adequadas.

##### 4 - MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE RISCOS

O sector da construção civil é aquele onde se verifica a maior taxa de sinistralidade do país, verificando-se um grande número de situações de invalidez e de morte.

As novas tecnologias, tipologias e ritmos de trabalho introduzem cada vez mais um maior número e diversidade de riscos, não estando os profissionais do sector devidamente preparados, criando-se condições que dão azo às seguintes situações:

* O acesso nem sempre controlado à condição de industrial de empreiteiro;
* O recurso, por vezes anárquico, a sucessivas cadeias de subcontratação;
* A ausência de responsáveis na obra;
* A utilização de mão-de-obra sem formação profissional e sem vínculo às empresas;
* O divórcio dos projetistas e técnicos responsáveis pelas obras;
* O deficiente ou insuficiente controlo dos órgãos competentes da administração.

Gera-se como consequência de todos estes fatores uma desorganização geral que se

reflete num cada vez maior número de riscos e maior descuido na sua prevenção.

Os fatores que mais contribuem para os acidentes de trabalho, tem geralmente origem no ambiente social, nas falhas humanas, atos inseguros, e passam pela imprudência, temperamentos violentos, irritações, falta de equipamentos de proteção, máquinas em mau estado, etc.

O risco significa perigo e resulta do contacto do homem com o trabalho e pode originar acidentes de trabalho e doenças de carácter profissional. Ao contrário do que muitas vezes se pensa os conceitos de perigo e risco não são inteiramente coincidentes. Enquanto o primeiro é absoluto, o segundo é sempre relativo. O perigo é uma característica intrínseca de instalações, certos processos de fabrico, materiais e situações. O risco está sujeito a alterações quantitativas e qualitativas pelas medidas de prevenção e proteção que possam ser aplicadas às situações de perigo.

**O risco constitui, afinal, a relação entre o perigo e as medidas de proteção e prevenção adotadas para o controlar.**

Para um mesmo perigo quanto mais eficazes forem as medidas de prevenção e proteção

adotadas, em termos de custo/eficácia, menor será o risco, ou seja, a probabilidade de ocorrência de um acidente.

Tendo como objetivo fundamental a eliminação do risco, ou pelos menos a sua minimização, a tomada de medidas de prevenção passa por:

* Previsão dos riscos associados a cada operação e aos respetivos materiais e equipamentos a utilizar;
* Hierarquização dos riscos por ordem de gravidade e probabilidade do acidente; - Definição das técnicas de prevenção adequadas a cada um dos riscos.

As medidas de prevenção deverão constituir uma prioridade a tomar de forma a garantir a segurança e saúde de todos os trabalhadores e intervenientes na obra.

#### 4.1 - Medidas de Segurança Gerais

##### 4.1.1 - Prevenção de incêndios

Tendo como objetivo a prevenção de incêndios no estaleiro e no local de execução dos trabalhos, serão tomadas várias medidas, designadamente:

* Será evitado o abandono de materiais combustíveis (trapos, vegetação seca, desperdícios, etc.) ou embebidos em substâncias inflamáveis nas zonas referidas;
* Serão devidamente assinalados os locais onde existam materiais ou combustíveis, sendo nesses locais ou num raio de 15,00 m onde se efetuem cargas, proibido fumar ou acender qualquer tipo de lume;
* No estaleiro dispor-se-á equipamento móvel de luta contrafogo, o qual será sujeito obrigatoriamente à aprovação por parte da Fiscalização. Esse equipamento não deve ser usado para qualquer outro fim;
* Os meios de combate contra incêndios serão definidos em função das dimensões e do tipo de utilização dos locais, das características dos materiais e das substâncias nele existentes, bem como do número máximo de pessoas que se possam encontrar no local;
* Os extintores de incêndio portáteis e restante material serão colocados em local devidamente assinalado e de fácil acesso, devendo estar em bom estado de conservação, ser mantidos e usados de acordo com as indicações do fabricante, e observar as normas da legislação em vigor;
* Para a mesma finalidade prever-se-á a necessária rede de distribuição de água, cujos quantitativos se avaliarão de acordo com a legislação em vigor;
* As zonas próximas de aparelhos elétricos devem estar livres de substâncias inflamáveis devido ao perigo de os aparelhos produzirem faíscas;
* Em caso de incêndio deve ser cortada a energia elétrica à zona incendiada. Só poderão ser usados extintores especiais em zonas onde a corrente elétrica não esteja cortada.

Ter-se-á em atenção que os incêndios em instalações elétricas têm em geral origem em curto-circuito, aquecimento anormal dos condutores e maus contactos. Para os evitar, dever-se-á proteger as instalações com disjuntores ou fusíveis, não substituir nunca um fusível por um fio e não deixar ligadas lâmpadas ou outros equipamentos;

* É obrigatório o cumprimento da legislação em vigor e a verificação da sua prática por pessoal qualificado em relação a depósitos, armazenamento e equipamento de bombagem e transporte de substâncias inflamáveis;
* O método de aproximar uma chama perto de garrafas de gás não deve ser usado, devendo utilizar antes uma solução de água e sabão nas juntas. Deste modo, sempre que se suspeite de fugas de gás, não se deve acender interruptores nem chamas antes de se verificar as suspeitas (evitam-se explosões ou incêndios).
* Tem de ser dada atenção às descargas atmosféricas, que não são provocadas pelo ser humano, que deverão ter um sistema adequado de proteção.

##### 4.1.2 - Veículos, máquinas e equipamento

No que respeita à circulação de veículos e equipamentos deverão ser adotadas determinadas medidas de segurança e prevenção, nomeadamente:

* Não é permitida a descida livre (geralmente designada "ao freio") das caixas e baldes de gruas e guinchos utilizados em valas. A descida deve ser sempre efetuada com a ajuda de um motor cuja rotação esteja invertida;
* Todos os veículos deverão possuir um dispositivo acústico para manobras de marcha a trás de modo a evidenciar de uma forma mais acentuada este tipo de manobra;
* Deverá ser exercida uma inspeção assídua e cuidadosa sobre os principais órgãos dos veículos de que depende a segurança da circulação. Serão também examinados por organismo competente, por técnico competente ou pela própria Fiscalização os cabos, correntes, línguas ou estropos e os outros acessórios dos aparelhos elevatórios. Esta inspeção ocorrerá periodicamente e se for feita por um organismo competente, a Fiscalização exigirá uma cópia dos certificados passados por aquela;
* Qualquer que seja o código de sinalização a ordem de descida nunca deve ser dada por um sinal único;
* O movimento de material que tenha de ser amarrado aos cabos por não caberem dentro dos baldes (ex. madeiras, armaduras, etc.) só poderá ser feito ao mesmo tempo que houver pessoal a trabalhar quando não for possível outra solução e mediante as seguintes condições:
* O encarregado do trabalho deverá certificar-se pessoalmente de que a carga está bem amarrada;
* O manobrador do equipamento de elevação será expressamente prevenido e a manobra será seguida por um sinaleiro à boca da vala;
* Os aparelhos elevatórios disporão de uma cabina ou posto de comando coberto, que garanta completa segurança e perfeita visibilidade e os seus condutores serão trabalhadores especializados, com a idade mínima de 18 anos;
* Os aparelhos elevatórios utilizados em valas destinam-se unicamente ao transporte de materiais, não devendo transportar pessoal;
* Nos casos em que, excecionalmente, for autorizado o transporte de pessoal, por meio de baldes, caixas, etc., será expressamente proibido transportar simultaneamente quaisquer materiais;
* Os manobradores das máquinas e equipamentos deverão ser portadores de licença de manobrador passada pelo técnico responsável pela obra, e conhecer bem as máquinas e os equipamentos que lhes forem distribuídos. Da referida licença deverão constar os elementos de identificação do manobrador e dos tipos de máquinas e de equipamento que está autorizado a manobrar;
* Todos os veículos, máquinas e equipamentos em serviço na obra devem encontrar-se em bom estado de funcionamento e estar dotados dos necessários órgãos de segurança. Os veículos motorizados serão dotados de sinalização legal e de espelhos retrovisores;
* As montagens e desmontagens, bem como as inspeções e reparações de veículos, máquinas e equipamentos, deverão ser efetuados por pessoal especializado. Os ajudantes ou aprendizes trabalharão sempre sob a vigilância e responsabilidade de um encarregado ou de trabalhador especializado;
* A utilização de veículos, máquinas e equipamentos obedecerá ao disposto nas leis e regulamentos gerais aplicáveis, especialmente ao prescrito no título VI do Regulamento de Segurança e Trabalho da Construção Civil, e às regras constantes aqui expostas;
* A velocidade de todos os veículos será moderada, especialmente quando houver conjuntamente circulação de pessoal. Haverá seleção de motoristas, escolhendo-se aqueles que, além de terem prática, revelam maior prudência;
* A manobra em serviço, por ajudantes ou praticantes, só poderá ser permitida sob atenta vigilância e responsabilidade dos manobradores efetivos;
* Todas as máquinas devem estar munidas de sistemas de encravamento, limitadores de curso e de carga, e outros dispositivos de segurança julgados necessários;
* Todas as engrenagens volantes, correias, roldanas, correntes e quaisquer órgãos das máquinas, devem ser blindados ou resguardados sempre que, por descuido ou consequência das operações necessárias à sua vigilância, conservação e condução, haja risco de contacto de pessoas com tais órgãos;
* Todas as manobras de camiões ou máquinas pesadas obrigarão à presença de um sinaleiro que será, solidariamente com o motorista ou manobrador, responsável pela manobra;
* Sempre que nos veículos e nas máquinas se proceda a ajustamentos, reparações e lubrificações, estes deverão estar parados e fora de serviço, salvo os casos especiais em que do seu funcionamento não possa resultar qualquer acidente pessoal;
* As máquinas destinadas à elevação de cargas devem ter em sítio bem visível inscrição indicativa das cargas máximas que podem elevar e que não devem ser ultrapassadas em circunstância alguma;
* Os veículos, máquinas e equipamentos deverão ter uma vistoria periódica, cuja frequência dependerá da intensidade da sua utilização e dos riscos que possam resultar de desgaste excessivos ou da deterioração dos seus dispositivos de segurança;
* A Fiscalização poderá proibir a utilização de veículos, máquinas ou equipamentos que suscitem dúvidas quando às necessárias condições de segurança;
* Em todas as máquinas ou veículos que disponham de caixas ou baldes basculantes deverá ser assegurada a imobilização destes órgãos em qualquer posição, a fim de evitar a sua queda ou basculamento intempestivo;
* Todos os cabos metálicos (em serviço ou em armazém) devem ser munidos de etiquetas ou quaisquer, outras marcas que indiquem as suas dimensões, o material de que são feitos e, a carga útil máxima que suportam; sem perigo.

##### 4.1.3 - Prevenção dos acidentes com a corrente elétrica

No âmbito da prevenção de riscos de acidentes com a corrente elétrica que poderão

ocorrer com a execução dos trabalhos, determinam-se as seguintes medidas:

* É expressamente vedado a todo o pessoal, exceto aos eletricistas devidamente habilitados, remediar ou reparar avarias de natureza elétrica;
* Compete ao trabalhador encarregue de cada equipamento a pronta comunicação de qualquer avaria de natureza elétrica que note neste equipamento. Deverão as avarias comunicadas ser reparadas logo que possível, evitando-se que, entre a comunicação da avaria e a sua consequente reparação, persistam situações de perigo para o pessoal;
* É expressamente vedada a alteração de uma instalação elétrica para condições de utilização diferentes daquelas para que foi calculada, exceto se este trabalho for executado por pessoal devidamente habilitado e se mantiverem as condições de segurança impostas pelos Regulamentos;
* Competem a operadores devidamente instruídos e treinados, as operações de manobra e comando de equipamentos elétricos e de interruptores gerais de iluminação;
  + Os trabalhadores que executem trabalhos de aterro, escavações ou abertura de valas

devem ser informados da existência de canalizações elétricas próximas. O traçado das redes deve ser visivelmente balizado durante todo tempo da execução dos trabalhos;

* + Compete a pessoal devidamente habilitado, assegurar a vigilância dos trabalhos

advertindo os trabalhadores desde que os mesmos se aproximem ou as suas ferramentas, a menos de 1,50 m das redes elétricas. A partir desta distância deve operar-se com muito cuidado e extrema prudência.

**4.2 - MEDIDAS DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS**

##### 4.2.1 - Movimentação de terras

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipamento | Material a  utilizar | Riscos | Medidas de Prevenção |
| -Rectroescavadora;  -Pá de rastos  -Camiões  -Martelos eléctricos | - Terras | -Atropelamento de pessoas;  -Capotamento e colisão; -Ruptura e projecção de peças ou orgãos; -Entalamento, -Lesões corporais; -Incêndio;  -Queimaduras; -Queda de materiais, -Inalação de poeiras; -Ruído e vibrações. | * Assegurar a operação e manutenção por pessoas especializadas de modo a garantir o bom estado de funcionamento do equipamento; * Subir e descer para a cabina pelos acessos destinados a esse fim, não devendo ser transportadas pessoas fora das plataformas próprias; * Manter os acessos limpos, sem óleos, massas lubrificantes, lamas ou outros materiais que possam tornar o piso escorregadio; * Durante as operações de carga e descarga o condutor deve manter-se no interior da cabina ou afastado do local da operação; * Verificar, antes das operações de basculamento, se não há pessoas na zona, salvaguardando sempre uma distância mínima de segurança de 10 metros; * Não guardar no interior da cabina desperdícios contaminados com óleos nem produtos inflamáveis; * Balizar e sinalizar a zona interessada e se necessário um sinaleiro, especialmente em manobras difíceis ou com falta de visibilidade; * Não manobrar com a “casambra” levantada; * Identificar em planta as redes enterradas, devendo em obra ser guardadas distâncias de segurança, especialmente em relação às linhas eléctricas; * Devem ser respeitadas as indicações do fabricante quanto à estabilidade do veículo em declive e limites de carga, tendo sempre o cuidado de afastar as máquinas de cristas de taludes; * O posto de condução não deve ser abandonado sem o veículo estar devidamente imobilizado; * Deve ser colocado um extintor de pó químico seco na cabina das máquinas; * Os condutores devem ser submetidos a vigilância médica periódica. |

##### 4.2.2 - Contenção periférica / Execução de muros de suporte de terras e fundações

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipamento | Material a  utilizar | Riscos | Medidas de Prevenção |
| - Entivação - Retroescavadora;  -Pás, picaretas. | -Terras, madeiras, betão. | -Desmoronamento de  terras;   * Inundações; * Roturas de condutas; - Quedas em altura e ao mesmo nível; - Riscos associados a quedas e projecções de materiais; * Outros riscos atrás referidos e associados a equipamentos | * Não permitir a aproximação de pessoas às áreas de intervenção das máquinas; * Organizar os trabalhos para que logo após a abertura da faixa se proceda à colocação das armaduras e, de imediato se proceda à betonagem desse troço; * Uso de ferramentas adequadas; * Equipamento de protecção individual adequado, nomeadamente: * Uso obrigatório de capacete para todos os trabalhadores neste sector de trabalho por forma a evitar o perigo de lesões na cabeça originadas por quedas de objectos; * Uso de botas biqueira e palmilha de aço pelos trabalhadores neste sector de trabalho;   - A zona de vala deve ser convenientemente balizada por forma a que a sua localização fique bem assinalada; - Outras medidas preventivas atrás referidas e  associadas a equipamentos; |

##### 4.2.3 - Montagem de andaimes com rede de protecção

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipamento | Material a  utilizar | Riscos | Medidas de Prevenção |
| -Chaves de boca;  -Martelos;  - Guincho; | - Tubos metálicos - Pranchas de madeira; - Rede | * Queda de trabalhadores; * Queda de materiais; * Queda de ferramentas; - Riscos associados a quedas e projecções de materiais; | * Os trabalhadores devem montar e consolidar todas as secções do andaime; * Os materiais (tubos e pranchas), devem ser içados com meios adequados; * Os trabalhadores não devem permanecer por baixo e na vertical das peças a montar; * O andaime deve estar vedado ao uso por outros trabalhadores que não sejam os implicados na montagem até ser formalmente entregue à direcção   da obra;   * O andaime deve ser revisto regularmente; * A rede deve ser colocada de modo a que evite a projecção de materiais; * Uso de ferramentas adequadas; * Equipamento de protecção individual adequado, nomeadamente:   \* Uso obrigatório de luvas e capacete de segurança;  - Outras medidas preventivas já referidas e  associadas a equipamentos; |

##### 4.2.4 - Execução de cofragens para elementos em betão armado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipamento | Material a  utilizar | Riscos | Medidas de Prevenção |
| -Grua;  -Andaimes;   * Serra circular portátil e de mesa; * Ferramentas ligeiras; | - Madeira de pinho em tábuas, vigas e barrotes; - Pregos | * Cortes nas mãos; - Projecção de corpos estranhos nos olhos; * Farpas nas mãos; * Quedas; * Contusões; | * Os andaimes devem estar devidamente montados e estabilizados; * Os painéis quando transportados por grua devem ir devidamente amarrados e ser posicionados com as cautelas indispensáveis; * Uso de ferramentas adequadas; * Equipamento de protecção individual adequado, nomeadamente: * Uso de luvas de protecção, excepto quando se encontrarem a cortar madeira na serra circular; \* Uso obrigatório de capacete; * Uso de óculos de protecção em trabalhos onde haja projecção de materiais;   - Outras medidas preventivas já referidas e associadas a equipamentos; |

##### 4.2.5 - Armação de ferro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipamento | Material a  utilizar | Riscos | Medidas de Prevenção |
| -Máquinas de moldar e  cortar ferro;   * Rebarbadora; * Ferramentas ligeiras;   -Andaimes; | -Varões de  ferro; | * Contusões; * Feridas; * Cortes; * Quedas; | * Os andaimes devem estar devidamente montados e estabilizados; * Os elementos armados quando transportados por grua devem ir devidamente amarrados e ser posicionados com as cautelas indispensáveis; - Uso de ferramentas adequadas; * Equipamento de protecção individual adequado, nomeadamente: * Uso de luvas de protecção e uso de óculos e protectores auriculares quando trabalham com a rebarbadora; * Uso obrigatório de capacete;   - Outras medidas preventivas já referidas. |

##### 4.2.6 - Betonagem de elementos de betão armado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipamento | Material a  utilizar | Riscos | Medidas de Prevenção |
| -Chaves de boca;  -Martelos;  - Guincho; | - Tubos metálicos - Pranchas de madeira; - Rede | * Queda de trabalhadores; - Queda de materiais e ferramentas;   -Choque com objectos;   * Projecção de betão, -Riscos associados a quedas e projecções de materiais; | * Antes de se iniciar a betonagem deve ser feita a verificação da estabilidade, fecho e escoramento, para Ter em conta os esforços introduzidos pelo betão na sua fase fluída; * Não aumentar o ritmo de betonagem previsto sob qualquer pretexto, devendo ainda ser vigiado o comportamento das cofragens, sobretudo dos escoramentos, suspendendo a betonagem sempre que se verifiquem situações anormais; * Os trabalhadores não devem permanecer por   baixo e na vertical das peças a betonar;   * Verificar periodicamente os fechos dos taipais de cofragem, * Equipamento de protecção individual adequado, nomeadamente: * Uso obrigatório de capacete; * Uso obrigatório de luvas de protecção mecânica e/ou química, * Uso de botas de borracha (betonagem das fundações) quando os trabalhos de betonagem então em presença de água e botas de biqueira de aço para os restantes casos de betonagens,   - Outras medidas preventivas já referidas e associadas a equipamentos; |

##### 4.2.7 - Serviço de trolha e estucador

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipamento | Material a  utilizar | Riscos | Medidas de Prevenção |
| * Andaimes/Mesas   de trabalho; - Réguas;   * Baldes; - Ferramentas manuais ligeiras; | - Tijolos furados cerâmicos; - Argamassa de cimento, cal e estuque; - Azulejos, mosaicos,  granitos, etc.; | * Projecção de materiais;- Projecção de corpos estranhos nos olhos; * Contusões; * Quedas; | * Os andaimes e mesas de trabalho devem estar devidamente montados e estabilizados; * Os materiais quando transportados por grua   devem ir devidamente amarrados e ser  posicionados com as cautelas indispensáveis;   * Uso de ferramentas adequadas; * Equipamento de protecção individual adequado, nomeadamente: * Uso de luvas de protecção; * Uso de óculos de protecção;   - Outras medidas preventivas já referidas e associadas a equipamentos; |

##### 4.2.8 - Carpintarias

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipamento | Material a  utilizar | Riscos | Medidas de Prevenção |
| -Serra circular;  -Serra manual; - Ferramentas eléctricas manuais;  - Martelos; | -Madeira; | -Cortes nas mãos;   * Farpas nas mãos; * Contusões; * Inalação de poeiras; - Corpos estranhos nos olhos; * Electrização; | * Uso de ferramentas adequadas; * Os trabalhadores quando trabalham com a serra circular não devem usar luvas; * Equipamento de protecção individual adequado, nomeadamente: * Uso de óculos de protecção; * Uso de máscaras;   - Outras medidas preventivas já referidas e  associadas a equipamentos; |

**4.2.9 - Infra-estruturas Exteriores - Redes de abastecimento de água, redes de**

#### esgotos, águas pluviais, eletricidade, telefones e gás

Para além das medidas enunciadas no ponto 4.2.2 relativas a entivações, torna-se

necessário o recurso a equipamento de grande porte para abertura das mesmas e utilização diversas ferramentas para trabalhos manuais, estando implícitos determinados riscos para os quais deverão ser tomadas as respetivas medidas de prevenção.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipamento | Material a  utilizar | Riscos | Medidas de Prevenção |
| -Retroescavadora;  -Camiões  - Martelos, pás, picaretas. | - Terras, tubos, madeiras, argamassa. | * Inundações; * Roturas de condutas; - Quedas em altura e ao mesmo nível; -Riscos associados a quedas e projecções de materiais;   -Outros riscos atrás referidos e associados a equipamentos | * Identificar e demarcar as redes existentes, procedendo em obra ao desvio de condutas, se   necessário;   * As tubagens, no transporte, quando agrupadas devem estar amarradas de tal forma, que não seja possível soltarem-se. Devem ser eventualmente   guiadas com a ajuda de cordas;   * Não permitir a aproximação de pessoas às áreas de intervenção das máquinas; * Organizar os trabalhos para que logo após a   abertura da vala se proceda à colocação das tubagens e, de imediato, ao tapamento da mesma;   * Uso de ferramentas adequadas; * Equipamento de protecção individual adequado, nomeadamente: * Uso obrigatório de capacete para todos os trabalhadores neste sector de trabalho de forma a evitar o perigo de lesões na cabeça originadas por quedas de objectos; * Uso de botas biqueira e palmilha de aço pelos trabalhadores neste sector de trabalho; * A zona de vala deve ser convenientemente balizada para que a sua localização fique bem assinalada; * Outras medidas preventivas atrás referidas e associadas a equipamentos; |

##### 4.2.10 – Arruamento/Arranjos Exteriores

| Equipamento | Material a utilizar | Riscos | Medidas de Prevenção |
| --- | --- | --- | --- |
| -Pavimentadora  -Camiões;   * Motoniveladora; * Cilindros; * Varredora;   -Pás, picaretas. | Emulsão,  Betão betuminoso  Cimento,  Areia,  Brita | * Colisões; * Inalação de vapores do betuminoso; - Queimaduras; * Quedas em altura e aomesmo nível;   -Riscos associados a quedas e projecções de  materiais;  -Outros riscos atrás referidos e associados aos equipamentos. | * Não permitir a aproximação de pessoas às áreas de intervenção das máquinas; * Nos trabalhos de aplicação de betuminoso não é   permitida a permanência de pessoas em cima  pavimentadora para além do seu operador;   * Os operadores dos cilindros devem ter sempre especial cuidado, antes de qualquer manobra, na verificação da proximidade de pessoas; * As extremidades laterais da pavimentadora devem encontrar-se devidamente assinaladas com   bandeirolas;   * Uso de ferramentas adequadas; * Equipamento de protecção individual adequado, nomeadamente:   \*Uso obrigatório de vestuário apropriado pelo pessoal afecto às aplicações de betuminoso;   * Uso obrigatório de máscara de protecção respiratória, quer pelo manobrador da pavimentadora quer pelo asfaltador; \* Uso obrigatório, quer pelo manobrador da pavimentadora quer pelo asfaltador, de luvas de protecção química; * Uso obrigatório de botas de sola de madeira por todos os trabalhadores que se encontram em contacto com as massas betuminosas, atendendo a que estas se aplicam a temperaturas elevadas, superiores a l00ºC. * Uso obrigatório de protectores auriculares pelos operadores dos cilindros; * O vestuário deverá ser sempre adequado aos trabalhos a efectuar, não apresentando remendos nem estar danificado, ser arejado e não muito quente;   - Outras medidas preventivas já referidas e  associadas a equipamentos; |

1. **- DISPOSICÕES GERAIS**

**5.1 - Instruções Gerais**

#### 5.1.1- Normas de Conduta

A conduta dos funcionários e a sua sensibilidade para uma disciplina de segurança são

fundamentais na prevenção dos riscos.

Existem normas de conduta pessoal que devem ser respeitadas por todos os funcionários, bem como todas as normas regulamentares e de segurança em vigor em cada obra. Assim cada trabalhador deve considerar como sendo sua função promover a segurança e assegurar a prática dessas mesmas normas de segurança pelos seus colegas.

##### 5.1.2 - Áreas de Trabalho

A causa de muitos acidentes está diretamente associada a uma administração interna

desorganizada.

As quedas, a principal causa de ferimentos, são causadas frequentemente por tropeções em

objetos fora do seu lugar, pelo que se pode concluir, ser a arrumação um bom indicador de segurança.

##### 5.1.3 - Ferramentas

As ferramentas devem ser sempre inspecionadas e reparadas se necessário, antes de

serem utilizadas, bem como mantidas limpas e guardadas em lugares apropriados, devendo cada trabalhador usar sempre a ferramenta adequada. Sendo elétricas devem ser usadas depois de isoladas ou ligadas à terra.

### 5.1.4 - Armazenamento de materiais

Os materiais devem estar armazenados em locais de fácil acesso e onde não constituam

obstáculo à circulação. Não devem acumular-se em áreas de trabalho, ou outros lugares que não estejam destinados especificamente para armazenamento, nem devem bloquear saídas, corredores ou passagens.

A localização dos materiais deve ser efetuada de forma a não provocar quedas e

tropeções, nem deve ser perto de chamas ou de líquidos inflamáveis.

### 5.1.5 - Incêndios

Na prevenção e controlo de incêndios é indispensável a inspeção regular dos extintores

para verificação do seu estado de conservação, tal como a substituição imediata dos mesmos em caso de utilização.

### 5.1.6 - Carga e descarga de materiais

Práticas inadequadas de trabalho nas operações de carga e descarga de materiais podem

provocar danos físicos diversos.

As regras enunciadas de seguida ajudam a diminuir o número de lesões graves e os

acidentes de trabalho:

* Nenhum trabalhador deve levantar objetos com peso excessivo em relação às suas

próprias forças;

* Os pés devem estar sempre bem equilibrados e o mais perto possível do objeto a ser

levantado;

* Os joelhos devem ser dobrados e as costas devem estar o mais direitas possível;
* A carga deve ser levantada com os músculos dos pés e dos braços, mantendo o objeto a

levantar próximo do corpo;

* O corpo não deve ser dobrado quando se muda de direção;
* Ao descer uma carga devem ser dobrados os joelhos e a carga deve ser descida com os

músculos dos braços e das pernas, mantendo as costas o mais direitas possível;

* Se o material tiver que ser colocado em suportes, deve previamente verificar-se se estão

bem colocados e se os mesmos são suficientemente resistentes para suportar a carga.

## 5.2 - Acesso e Sinalização a Zonas de Risco

O acesso ao estaleiro e à zona de obra será proibido a pessoas estranhas à obra dado que,

são considerados locais perigosos, para os delimitar, serão afixados dísticos que indiquem zonas de trabalho e respectiva interdição. Esta medida de protecção estará a cargo do empreiteiro.

Por decisão da Fiscalização ou do Dono da Obra, será dada autorização a visitantes que, munidos de capacetes e outro eventual equipamento de protecção poderão entrar na zona de trabalhos.

Se a proibição de acesso ou passagem do público não for possível, devem colocar-se

placas bem visíveis recomendando atenção e prevenindo de perigo. Quando necessário, haverá sinaleiros para avisar as pessoas e dirigir o trânsito e/ou sinalização luminosa de luz fixa ou intermitente.

No local da obra apenas se devem encontrar os materiais e ferramentas necessários,

devidamente arrumados.

Sempre que necessário recorrer-se-á a guardas de segurança para realização de trabalhos

especiais.

## 5.3 - Transportes

Durante a operação de carga de equipamento ou materiais deve-se ter especial cuidado de

modo a que não se venham a verificar quedas o transporte.

O transporte coletivo de pessoal para os locais de trabalho efectuar-se-á, com todas as

garantias de segurança.

Os trabalhadores apenas poderão viajar sentados, e nunca ser transportados na caixa de

qualquer veículo conjuntamente com cargas pesadas suscetíveis de se deslocarem ou tombarem.

Ao transportar ou mover peças pesadas o pessoal deve ter perfeita consciência da tarefa a

executar para não acontecerem movimentos bruscos ou inesperados que provoquem acidentes.

## 5.4 - Instruções em caso de Acidente

O Diretor da Obra ou o Encarregado dos trabalhos na ausência daquele, tem a

responsabilidade de tomar as medidas necessárias ao socorro do(s) sinistrado(s) de acidentes na frente de trabalho, e fazer a participação da ocorrência.

Quando de ferimentos pessoais resulte ferimento grave ou morte deverá ser dado

imediatamente conhecimento à Fiscalização. Para que o acidente possa vir a ser reconstituído nos dias seguintes à sua ocorrência, não podem alterar-se ou desaparecer elementos importantes dessa reconstituição, mesmo que para tal se tenha de suspender certos trabalhos e manter os trabalhadores do turno no local.

Sempre que ocorra um acidente deverá existir uma participação e deverá ser lavrado um

auto, em duplicado, no qual ficarão consignados os depoimentos do técnico responsável pela obra, bem como das testemunhas que possam esclarecer as circunstâncias em que ocorreu o mesmo. Um desses exemplares será enviado ao dono da obra que o encaminhará para as entidades competentes.

Quando do acidente resulte incapacidade de trabalho do trabalhador sinistrado, o

responsável técnico da zona de trabalho onde o acidente aconteceu, deve participar à Fiscalização num prazo não superior a 24 horas, onde deve constar:

* O dia, hora e local exato do trabalho onde ocorreu o acidente;
* A completa identificação do(s) sinistrado(s);
* Uma breve descrição da forma como ocorreu o acidente; - O tipo de ferimento e a região do corpo atingida;
* As medidas tomadas para socorrer o sinistrado;
* Reconhecimento de que o trabalho decorria em condições normais;
* A causa provável do acidente;
* As testemunhas que presenciaram o acidente, com indicação do encarregado do

trabalho.

No caso de acidente grave, mesmo não envolvendo desastres pessoais, o Coordenador em

matéria de saúde e segurança durante a fase de realização da obra, ordenará a imediata paralisação da frente em que ele ocorreu e comunicará a ocorrência à Fiscalização para efeitos de inquérito. Após análise do acidente, na presença da Fiscalização, o Coordenador elaborará o respectivo relatório.

O facto de um trabalhador ser considerado, pela Fiscalização, responsável por um acidente

grave ou perigoso, ou que por sua vez tome atitudes que ponham em risco a segurança no trabalho, poderá constituir motivo de despedimento sem apelo ou indemnização. Se tal não acontecer (despedimento), e por mais de uma vez o mesmo trabalhador for objecto de participação deverá ser considerado como perigoso.

Não será permitido a trabalhadores com defeitos físicos ou mentalmente atrasados

desempenhar trabalhos que, pela sua natureza ou localização, possam envolver perigo.

O empreiteiro não será isento de responsabilidade na execução do trabalho, nem lhe serão

atendidos quaisquer pedidos de indemnização, pelo facto de a Fiscalização ordenar a paralisação dos trabalhos, por considerar que estes decorrem em condições de perigo para a segurança das pessoas.

## 5.5 – Meios de Protecção Colectiva

O Empregador deve aplicar, entre outras, as medidas de protecção colectiva visando a redução de riscos profissionais. A Lei-quadro prevê também como princípio de prevenção geral que o Empregador deve dar prioridade às medidas de prevenção colectiva em relação às de protecção individual.

A Protecção Colectiva aplica-se pela utilização de diversos tipos de sistemas de protecção e de normas de segurança de equipamento, abrangendo designadamente:

**Estruturas Auxiliares de Construção**

* Guardas/Corrimões – Barras de protecção ao nível das mãos, para evitar quedas de trabalhadores para as valas;
* Rodapé – Barras de protecção ao nível dos pés e ao longo das bordaduras, para evitar quedas e escorregamentos para a vala;
* Rampas, Passadiços – Têm de ser estáveis, de piso não derrapante obrigatoriamente com protecções laterais para as mãos e pés;
* Escadas Portáteis – Devem ter fixações nos limites inferior e superior, sendo que o superior deva ultrapassar o plano de apoio.

**Resistência de Materiais e Equipamentos**

* Cabos e Cordas – não ultrapassar os limites de capacidade de carga, manuseamento cuidado (evitar arestas, não provocar deformações permanentes, não arrastar no solo), verificação e manutenção periódica conforme os materiais;
* Máquinas e Equipamentos – utilização só para as funções a que se destinam, manutenção e verificação por pessoal especializado;

* Instalações Elétricas – respeito pelas distâncias de segurança em caso de existirem partes activas, existência de sistemas de corta corrente automáticos, verificação de ligações terra sempre que necessário, manutenção regular das ferramentas, verificações periódicas do estado das instalações da rede;
* Cofragens para Entivações – Podem ser de madeira ou metálicas, desde que garantam capacidade para o papel a desempenhar. No entanto, devem ser metálicas as estacas prancha que suportem escavações com profundidades superiores a 5 (cinco) metros e onde intersecte o nível freático.

**Escavação em Valas**

* Solos - Análise correcta por técnico da empresa; das características existentes no terreno;
* Profundidades – Sempre que a escavação tenha uma profundidade maior que 1,20m, é obrigatória a entivação, excepto no caso de existência de rocha ou os solos serem muito consistentes;
* Viaturas – Não devem ser depositados materiais nem deve ser permitida a circulação de viaturas a menos de 0.60m do bordo do talude entivado, de modo a evitar quedas e desmoronamentos de terras;
* Cofragem – A cofragem utilizada de madeira ou metálica para entivações, deve cobrir toda a superfície lateral da vala e prolongar-se pelo menos 0.15m acima do nível do terreno natural ou talude;
* Escadas – Devem ser usadas escadas para acesso às valas, devendo sair 0.90m acima do bordo do talude;
* Redes – Deve ter-se em atenção na escavação, a possibilidade de existirem redes enterradas de água, gás e electricidade.

**Condições de Organização Geral do Estaleiro**

* Estado de limpeza geral com particular atenção a pregos, cavilhas, derrames, etc. em zonas de trabalho;
* Armazenagem correcta de materiais com travamento de peças cilíndricas, isolamento de produtos perigosos;
* Condições de Higiene em particular nas instalações sanitárias e instalações dos operários.

**Comportamento do Pessoal**

* Deve ser dada atenção particular a comportamentos que possam influir nas condições gerais de segurança, designadamente a indisciplina e o alcoolismo.

## 5.6 – Meios de Protecção Individual

Toda a obra deverá ter em vários tamanhos, limpo, em condições de ser utilizado quando

necessário e aprovado pela Fiscalização, o seguinte equipamento de protecção individual:

* Botas altas de borracha e fatos impermeáveis - quando os trabalhadores tenham de trabalhar em zonas molhadas e à chuva, em betonagens ou em outros serviços que exijam esta protecção;
* Botas com Biqueira e Palmilha de Aço - nos trabalhos onde possam existir riscos de origem mecânica, térmica, química ou eléctrica, tais como choques com obstáculos, quedas de objectos pesados, perfurações e cortes, contacto com frio e calor;
* Capacete rígido - com franceletes ajustáveis - a empregar em todos os trabalhos;
* Elementos refractários - associados ao vestuário - nos trabalhos que ocorram à noite, em

locais de iluminação insuficiente ou na via pública;

* Luvas de protecção química/mecânica - quando houver necessidade de manuseamento de substâncias que caustiquem, pintem ou queimem a pele, incluindo o cimento (descarga, no abastecimento a máquinas que o consumam ou na aplicação à mão de pastas ou argamassas);
* Máscaras de filtros físicos/químicos e óculos de segurança - (protecção dos olhos, rosto e

vias respiratórias) nos locais onde se produzam fumos, inalações, irradiações, poeiras ou a projecção de detritos;

* Protectores auriculares - em locais cujo nível sonoro de ruídos, estejam acima dos níveis

recomendáveis.

* Cintos de Segurança

O vestuário do pessoal não deve ser folgado ou estar roto e deve-se evitar o uso de

acessórios que possam ficar presos em estruturas em movimento.

*“ A melhor Técnica de Protecção Individual não substitui a Protecção Colectiva ”*

Esta afirmação, significa que a utilização de Equipamentos de Protecção Individual deve funcionar complementarmente aos Sistemas de Protecção Colectiva, cabendo ao Coordenador de Segurança e Saúde orientar e informar os trabalhadores sobre as situações em que deve ser utilizado o equipamento e a forma como ele deve ser usado.

Nas folhas seguintes são apresentados os Equipamentos de Protecção Individual obrigatórios, para cada função que venha a ser desempenhada no decurso da obra.

**FUNÇÃO:** PEDREIRO

**DESCRIÇÃO DO TRABALHO:**

É o trabalhador que aparelha pedra em grosso e executa alvenarias de tijolo, pedra ou

blocos.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **EQUIPAMENTO** | **PERMANENTE** | **EVENTUAL** | **DURAÇÃO DO** | **OBSERVAÇÕES** |
|  |  |  | **EQUIPAMENTO** |  |
|  | CAPACETE | **\*\*** |  | 4 Anos |  |
|  | TAMPÕES PARA  OUVIDOS |  |  |  |  |
|  | PROTECTORES  AURICULARES |  |  |  |  |
|  | MASCARA PARA  SOLDADURA |  |  |  |  |
|  | MÁSCARA DE FILTROS  FÍSICOS |  | **\*\*** | Substituição do filtro quando | Na preparação de massas. |
|  | MÁSCARA DE FILTROS  QUÍMICOS |  |  |  |  |
|  | LUVAS DE PROTECÇÃO  MECÂNICA | **\*\*** |  | 8 Dias |  |
|  | LUVAS DE PROTECÇÃO  QUÍMICA |  | **\*\*** | Variável | Na preparação / aplicação de  massas |
|  | BOTAS COM BIQUEIRA  E PALMILHA DE AÇO | **\*\*** |  | 18 Meses |  |
|  | ÓCULOS DE  SEGURANÇA |  |  |  |  |
|  | CINTOS DE  SEGURANÇA |  | **\*\*** | Substituição do filtro quando |  |

**ACIDENTES:**

Quedas ao mesmo nível e em altura, projecção de materiais.

**EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL**

###### DISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES

**FUNÇÃO :** MARTELO

**DESCRIÇÃO DO TRABALHO:**

É o trabalhador que com carácter exclusivo manobra martelos perfuradores ou demolidores.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **EQUIPAMENTO** | **PERMANENTE** | **EVENTUAL** | **DURAÇÃO DO** | **OBSERVAÇÕES** |
|  |  |  | **EQUIPAMENTO** |  |
|  | CAPACETE | **\*\*** |  | 4 Anos |  |
|  | TAMPÕES PARA  OUVIDOS |  |  |  |  |
|  | PROTECTORES  AURICULARES | **\*\*** |  | 6 Meses | (Substituição do interior em 2  meses) |
|  | MASCARA PARA  SOLDADURA |  |  |  |  |
|  | MÁSCARA DE FILTROS  FÍSICOS | **\*\*** |  | Substituição do filtro quando colmatada. |  |
|  | MÁSCARA DE FILTROS  QUÍMICOS |  |  |  |  |
|  | LUVAS DE PROTECÇÃO  MECÂNICA | **\*\*** |  | 1 Mês |  |
|  | LUVAS DE PROTECÇÃO  QUÍMICA |  |  |  |  |
|  | BOTAS COM BIQUEIRA  E PALMILHA DE AÇO | **\*\*** |  | 18 Meses |  |
|  | ÓCULOS DE  SEGURANÇA |  | **\*\*** | 6 Meses | No inicio e limpeza de furo |
|  | CINTOS DE  SEGURANÇA |  |  |  |  |

**ACIDENTES:**

Quedas ao mesmo nível e em altura, projecção de materiais.

**FUNÇÃO:** ENCARREGADO **DESCRIÇÃO DO TRABALHO:**

É o trabalhador que chefia uma obra de grande dimensão e complexidade, ou coordena simultaneamente várias obras.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **EQUIPAMENTO** | **PERMANENTE** | **EVENTUAL** | **DURAÇÃO DO** | **OBSERVAÇÕES** |
|  |  |  | **EQUIPAMENTO** |  |
|  | CAPACETE | **\*\*** |  | 4 Anos |  |
|  | TAMPÕES PARA  OUVIDOS |  |  |  |  |
|  | PROTECTORES  AURICULARES |  |  |  |  |
|  | MASCARA PARA  SOLDADURA |  |  |  |  |
|  | MÁSCARA DE FILTROS  FÍSICOS |  |  |  |  |
|  | MÁSCARA DE FILTROS  QUÍMICOS |  |  |  |  |
|  | LUVAS DE PROTECÇÃO  MECÂNICA |  |  |  |  |
|  | LUVAS DE PROTECÇÃO  QUÍMICA |  |  |  |  |
|  | BOTAS COM BIQUEIRA  E PALMILHA DE AÇO | **\*\*** |  | 18 Meses |  |
|  | ÓCULOS DE  SEGURANÇA |  |  |  |  |
|  | CINTOS DE  SEGURANÇA |  |  |  |  |

**ACIDENTES:**

Quedas ao mesmo nível, projecção de materiais.

**EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL**

###### DISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES

**FUNÇÃO:** MOTORISTAS (pesados ou ligeiros.)

**DESCRIÇÃO DO TRABALHO:**

É o trabalhador que tem a seu cargo a condução de veículos automóveis.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **EQUIPAMENTO** | **PERMANENTE** | **EVENTUAL** | **DURAÇÃO DO** | **OBSERVAÇÕES** |
|  |  |  | **EQUIPAMENTO** |  |
|  | CAPACETE |  | **\*\*** | 4 Anos | Em obra. |
|  | TAMPÕES PARA  OUVIDOS |  |  |  |  |
|  | PROTECTORES  AURICULARES |  |  |  |  |
|  | MASCARA PARA  SOLDADURA |  |  |  |  |
|  | MÁSCARA DE FILTROS  FÍSICOS |  |  |  |  |
|  | MÁSCARA DE FILTROS  QUÍMICOS |  |  |  |  |
|  | LUVAS DE PROTECÇÃO  MECÂNICA |  | **\*\*** | 1 Mês | Nas operações de carga /  descarga |
|  | LUVAS DE PROTECÇÃO  QUÍMICA |  |  |  |  |
|  | BOTAS COM BIQUEIRA  E PALMILHA DE AÇO | **\*\*** |  | 18 Meses |  |
|  | ÓCULOS DE  SEGURANÇA |  |  |  |  |
|  | CINTOS DE  SEGURANÇA |  |  |  |  |

**ACIDENTES:**

Quedas ao mesmo nível, acidentes com veículos a motor.

**FUNÇÃO :** MONTADOR DE COFRAGENS

**DESCRIÇÃO DO TRABALHO:**

É o trabalhador que em obra efectua operações de manobra, aprumo, acerto e ajuste de moldes de outros elementos que constituirão as cofragens metálicas ou de madeira.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **EQUIPAMENTO** | **PERMANENTE** | **EVENTUAL** | **DURAÇÃO DO** | **OBSERVAÇÕES** |
|  |  |  | **EQUIPAMENTO** |  |
|  | CAPACETE | **\*\*** |  | 4 Anos |  |
|  | TAMPÕES PARA  OUVIDOS |  |  |  |  |
|  | PROTECTORES  AURICULARES |  | **\*\*** | 6 Meses | (Substituição do interior em 2  meses) |
|  | MASCARA PARA  SOLDADURA |  |  |  |  |
|  | MÁSCARA DE FILTROS  FÍSICOS |  |  |  |  |
|  | MÁSCARA DE FILTROS  QUÍMICOS |  | **\*\*** | Substituição do filtro quando colmatada. | Na aplicação de descofrantes. |
|  | LUVAS DE PROTECÇÃO  MECÂNICA | **\*\*** |  | 2 Meses |  |
|  | LUVAS DE PROTECÇÃO  QUÍMICA |  | **\*\*** | Variável | Na aplicação de descofrantes. |
|  | BOTAS COM BIQUEIRA  E PALMILHA DE AÇO | **\*\*** |  | 18 meses |  |
|  | ÓCULOS DE  SEGURANÇA |  |  |  |  |
|  | CINTOS DE  SEGURANÇA |  | **\*\*** | Substituição quando danificado. | Em trabalhos em altura. |

**ACIDENTES:**

Quedas ao mesmo nível e em altura, projecção de materiais.

**EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL**

**DISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES**

**FUNÇÃO:** CARPINTEIRO DE TOSCOS OU COFRAGEM

**DESCRIÇÃO DO TRABALHO:**

É o trabalhador que executa e monta estruturas de madeira em moldes para fundir betão.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **EQUIPAMENTO** | **PERMANENTE** | **EVENTUAL** | **DURAÇÃO DO** | **OBSERVAÇÕES** |
|  |  |  | **EQUIPAMENTO** |  |
|  | CAPACETE | **\*\*** |  | 4 Anos |  |
|  | TAMPÕES PARA  OUVIDOS |  |  |  |  |
|  | PROTECTORES  AURICULARES |  |  |  |  |
|  | MASCARA PARA  SOLDADURA |  |  |  |  |
|  | MÁSCARA DE FILTROS  FÍSICOS |  |  |  |  |
|  | MÁSCARA DE FILTROS  QUÍMICOS |  |  |  |  |
|  | LUVAS DE PROTECÇÃO  MECÂNICA | **\*\*** |  | 1 Mês | Excepto nos trabalhos com  máquinas. |
|  | LUVAS DE PROTECÇÃO  QUÍMICA |  | **\*\*** | 1 Mês | Na aplicação de óleos descofrantes. |
|  | BOTAS COM BIQUEIRA  E PALMILHA DE AÇO | **\*\*** |  | 18 Meses |  |
|  | ÓCULOS DE  SEGURANÇA |  |  |  |  |
|  | CINTOS DE  SEGURANÇA |  |  |  |  |

**ACIDENTES:**

Quedas ao mesmo nível, projecção de materiais, riscos ligados às máquinas que utiliza.

**FUNÇÃO:** SERRALHEIRO MECÂNICO

**DESCRIÇÃO DO TRABALHO:**

É o trabalhador que executa peças, monta, repara e conserva vários tipos de máquinas, motores e outros conjuntos mecânicos.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **EQUIPAMENTO** | **PERMANENTE** | **EVENTUAL** | **DURAÇÃO DO** | **OBSERVAÇÕES** |
|  |  |  | **EQUIPAMENTO** |  |
|  | CAPACETE |  | **\*\*** | 4 Anos | Em obra. |
|  | TAMPÕES PARA  OUVIDOS |  |  |  |  |
|  | PROTECTORES  AURICULARES |  | **\*\*** | 6 Meses | (Substituição do interior em 2  meses) |
|  | MASCARA PARA  SOLDADURA |  | **\*\*** | 4 Anos | (Substituição do vidro-filtro quando picado) |
|  | MÁSCARA DE FILTROS  FÍSICOS |  |  |  |  |
|  | MÁSCARA DE FILTROS  QUÍMICOS |  |  |  |  |
|  | LUVAS DE PROTECÇÃO  MECÂNICA | **\*\*** |  | 1 Mês | Excepto em máquinas rotativas |
|  | LUVAS DE PROTECÇÃO  QUÍMICA |  |  |  |  |
|  | BOTAS COM BIQUEIRA  E PALMILHA DE AÇO | **\*\*** |  | 18 Meses |  |
|  | ÓCULOS DE  SEGURANÇA |  |  |  |  |
|  | CINTOS DE  SEGURANÇA |  | **\*\*** | Substituição quando danificado. | Em trabalhos em altura. |

**ACIDENTES:**

Quedas ao mesmo nível, projecção de materiais, riscos ligados às máquinas que utiliza, contacto com produtos tóxicos perigosos.

**EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL**

###### DISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES

**FUNÇÃO:** ELECTRICISTA

**DESCRIÇÃO DO TRABALHO:** É o trabalhador que executa todos os trabalhos da sua especialidade e assume a responsabilidade dessa execução

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **EQUIPAMENTO** | **PERMANENTE** | **EVENTUAL** | **DURAÇÃO DO** | **OBSERVAÇÕES** |
|  |  |  | **EQUIPAMENTO** |  |
|  | CAPACETE | **\*\*** |  | 4 Anos |  |
|  | TAMPÕES PARA  OUVIDOS |  |  |  |  |
|  | PROTECTORES  AURICULARES |  |  |  |  |
|  | MASCARA PARA  SOLDADURA |  |  |  |  |
|  | MÁSCARA DE FILTROS  FÍSICOS |  |  |  |  |
|  | MÁSCARA DE FILTROS  QUÍMICOS |  |  |  |  |
|  | LUVAS DE PROTECÇÃO  MECÂNICA |  |  |  |  |
|  | LUVAS DE PROTECÇÃO  QUÍMICA |  |  |  |  |
|  | BOTAS COM BIQUEIRA  E PALMILHA DE AÇO | **\*\*** |  | 18 Meses | Sem palmilha de aço. |
|  | ÓCULOS DE  SEGURANÇA |  |  |  |  |
|  | CINTOS DE  SEGURANÇA |  |  |  |  |

**ACIDENTES:** Quedas ao mesmo nível, queimaduras com a corrente eléctrica em contacto térmico.

**EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL**

###### DISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES

**FUNÇÃO:** FERRAGEIRO **DESCRIÇÃO DO TRABALHO:**

É o trabalhador que executa corte, moldagem, montagem de todas as armaduras.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **EQUIPAMENTO** | **PERMANENTE** | **EVENTUAL** | **DURAÇÃO DO** | **OBSERVAÇÕES** |
|  |  |  | **EQUIPAMENTO** |  |
|  | CAPACETE | **\*\*** |  | 4 Anos |  |
|  | TAMPÕES PARA  OUVIDOS |  |  |  |  |
|  | PROTECTORES  AURICULARES |  | **\*\*** | 6 Meses | (Substituição do interior em 2  meses) |
|  | MASCARA PARA  SOLDADURA |  |  |  |  |
|  | MÁSCARA DE FILTROS  FÍSICOS |  |  |  |  |
|  | MÁSCARA DE FILTROS  QUÍMICOS |  |  |  |  |
|  | LUVAS DE PROTECÇÃO  MECÂNICA | **\*\*** |  | 8 Dias |  |
|  | LUVAS DE PROTECÇÃO  QUÍMICA |  |  |  |  |
|  | BOTAS COM BIQUEIRA  E PALMILHA DE AÇO | **\*\*** |  | 18 Meses |  |
|  | ÓCULOS DE  SEGURANÇA |  | **\*\*** | Substituição vidro | Quando picado |
|  | CINTOS DE  SEGURANÇA |  | **\*\*** | Substituição quando danificado. | Em trabalhos em altura. |

**ACIDENTES:**

Quedas ao mesmo nível, projeção de materiais, riscos ligados às máquinas que utiliza.

###### 6 - SINALIZACÃO DE SEGURANÇA

A sinalização, estudada e planeada em função da natureza, características, dimensão e

localização da obra, deve ser adoptada de modo a garantir dentro da obra com o menor risco possível, condições de acesso, deslocação e circulação, quer dos trabalhadores, quer de terceiros.

Toda sinalização a adoptar deverá:

* Ser clara e inequívoca, para que a sua mensagem seja captada;
* Indicar o que há a fazer em cada caso concreto;
* Dar a conhecer o risco ou a informação que se pretende transmitir com suficiente

antecedência para que se possa actuar;

* Estar de acordo com a legislação e a normalização em vigor;
* Ser colocada nos locais convenientes e mantida em bom estado de conservação;

A implementação de sinalização nos estaleiros de construção civil é um dos meios de

alertar os trabalhadores dos riscos existentes e indicar formas de procedimento em determinadas situações.

**Entre os diversos tipos de sinalização de segurança e saúde no trabalho existentes,**

**deverão existir nesta obra os seguintes:**

* Placas de proibição, aviso e obrigação;
* Placas de localização e identificação dos meios de salvamento e socorro;
* Placas de cores de segurança destinadas a localizarem material e equipamento de

combate a incêndios;

* Placas de pré-sinalização de perigo destinadas a sinalizar o risco de choque contra

obstáculos e quedas de pessoas;

* Placas de rotulagem de recipientes e tubagens;
* Baias, cones e fitas - utilizadas sempre que houver necessidade de delimitar zonas de

trabalho e obstáculos à circulação, funcionarão como balizas de alinhamentos;

* Baias direccionais - a colocar sempre que for necessário sinalizar mudanças bruscas de

direção;

* Caminho de peões - se houver condicionamento ao trânsito de peões este deve ser

devidamente sinalizado e deverá ser criado um caminho obrigatório com uma largura mínima de O,65 metros,

* Dispositivos luminosos - a instalação destes dispositivos é obrigatória durante o dia e a

noite sempre que a visibilidade for insuficiente. Na zona frontal dos trabalhos, junto de obstáculos, na demarcação da linha exterior de um estreitamente de via, ou de um desvio de circulação devem ser colocados dispositivos luminosos de luz intermitente;

O material usado bem como as restantes características dos sinais adoptados deve

obedecer, na generalidade, ao disposto na Portaria nº 1456-A/95, respeitante à sinalização de segurança, com excepção das dimensões que serão adaptadas ao tipo de mensagem a transmitir.

Os sinais devem ser sempre colocados em locais bem iluminados e numa altura e posição

apropriadas, tendo em consideração a sua boa visibilidade. Quando a iluminação for deficiente devem ser utilizadas cores fosforescentes, materiais reflectores ou iluminação artificial.

Significado das cores na sinalização de segurança:

VERMELHO:

* PROIBIÇÃO (atitudes perigosas);
* PERIGO (stop, pausa, dispositivos de corte);
* ALARME (emergência, evacuação);
* MATERIAL E EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO (identificação e localização).

AMARELO OU LARANJA:

* SINAIS DE AVISO (atenção, precaução, verificação).

AZUL:

* SINAIS DE OBRIGAÇÃO (comportamento ou acções específicas, obrigação de utilizar equipamento de protecção individual).

VERDE:

* SINAL DE SALVAMENTO E SOCORRO (portas, saídas, vias de circulação, material, postos de socorro);
* SITUAÇÃO DE SEGURANÇA (regresso à normalidade).

No caso de se verificar a ocupação da via pública com materiais ou equipamento, para além da segurança, já referida, deverá ser colocada a Sinalização de Carácter Temporário de Obras e Obstáculos na Via Pública em conformidade com Dec. Lei Regulamentar nº 33/88, de 12 de Setembro.

# 7 - LEGISLAÇÃO A APLICAR

* D.L. n.º 41 820/58 e n.º 41 821/58, de 11 de Agosto – Regulamento de Segurança no Trabalho de Construção Civil.
* D.L. n.º 273/2003, de 29 de Outubro – Transposição para o direito interno da Directiva 92/57/CE, de 24 de Junho, relativa às prescrições mínimas de segurança e saúde a aplicar nos estaleiros temporários ou móveis.
* D.L. n.º 441/91, de 14 de Novembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo D.L. n.º 133/99, de 21 de Abril – Regime jurídico de enquadramento da segurança, higiene e saúde no trabalho – transpõe a directiva 89/391/CE.
* D.L. n.º 347/93, de 1 de Outubro – Transposição para o direito interno da Directiva 89/654/CE, de 30 de Novembro, relativa às prescrições mínimas de segurança e saúde para os locais de trabalho.
* Portaria 987/93, de 6 de Outubro – Estabelece as normas técnicas de execução do D.L. n.º 347/93, de 1 de Outubro.
* Lei n.º 113/99, de 3 de Agosto – Desenvolve e concretiza o regime geral de contra-

ordenações laborais, tipificando e classificando as contra-ordenações respeitantes à violação da legislação específica de segurança, higiene e saúde no trabalho em certos sectores de atividades ou a determinados riscos profissionais.

* D.L. n.º 116/99, de 4 de Agosto – Aprova o novo regime geral de contra-ordenações laborais.
* Lei n.º 118/99, de 11 de Agosto – Desenvolve e concretiza o regime geral de contra-ordenações laborais, tipificando e classificando as contra-ordenações respeitantes à violação dos diplomas reguladores do regime geral dos contratos de trabalho.
* D.L. n.º 109/2000, de 30 de Junho – regime de organização e funcionamento das atividades de segurança, higiene no trabalho.
* D.L. n.º 362/93, de 15 de Outubro – Determina as regras relativas à informação

estatística sobre acidentes de trabalho e doenças profissionais.

* Lei n.º 100/97, de 13 de Setembro – Aprova o novo regime jurídico dos acidentes de trabalho e doenças profissionais.
* D.L. n.º 143/99, de 30 de Abril – Regulamenta a Lei n.º 100/97, de 13 de Setembro, relativamente à reparação dos danos resultantes dos acidentes de trabalho.
* D.L. n.º 159/99, de 11 de Maio – Regulamenta o seguro de acidentes de trabalho para trabalhadores independentes.
* D.L. n.º 46427/65, de 10 de Julho – Regulamento das instalações provisórias destinadas ao pessoal empregado nas obras
* D.L. n.º 72/92, de 28 de Abril – Protecção dos trabalhadores contra o ruído no trabalho – transpõe a Directiva 86/188/CE.
* D. Regulamentar n.º 9/92, de 28 de Abril - Regulamenta o D.L. n.º 72/92, 28 de Abril.
* D.L. n.º 141/95, de l4 de Junho – Transposição para o direito interno da Directiva 92/58/CE, de 24 de Junho, relativa às prescrições mínimas de sinalização de segurança e saúde no trabalho.
* Portaria n.º 1456 - A/95, de 11 de Dezembro – Prescrições mínimas de colocação e utilização de sinalização de segurança nos locais de trabalho.
* D.L. n.º 128/93, de 22 de Abril – Estabelece as exigências técnicas de segurança a

observar pelos equipamentos de protecção individual, de acordo com a Directiva 89/686/CE, de 21 de Dezembro.

* D.L. n.º 348/93, de 1 de Outubro – Transposição para o direito interno da Directiva 89/656/CE, de 30 de Novembro, relativa às prescrições mínimas de segurança e saúde na utilização de equipamentos de protecção individual.
* Portaria n.º 988/93, de 6 de Outubro – Descrição técnica do equipamento de protecção individual, em conformidade com o n.º 7 do D.L. n.º 348/93, de 1 de Outubro.
* Portaria n.º 1131/93, de 4 de Novembro – Determina as exigências fundamentais relativas à saúde e segurança aplicáveis aos equipamentos de protecção individual, em conformidade com o n.º 2 do D.L. n.º 128/93, de 22 de Abril.
* D. L. n.º 330/93, de 25 de Setembro - Transposição para o direito interno da Directiva 90/269/CE, de 29 de Maio, relativa às prescrições mínimas de segurança e saúde na movimentação manual de cargas.
* D. L. n.º 4/2001, de 10 de Janeiro – Estabelece as condições de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros no território português.
* D. L. n.º 320/2001, de 12 de Dezembro – Estabelece regras relativas à colocação no mercado e entrada em serviço de máquinas e componentes de segurança, transpondo para o direito interno a Directiva 98/37/CE, de 22 de Junho, do Parlamento e Conselho Europeu.
* Norma CEN HD 1000, de 1988, relativa às características a que devem obedecer as estruturas de andaimes pré-fabricadas.
* Portaria n.º 58/2005, de 21 de Janeiro – Estabelece as normas relativas às condições de emissão dos certificados de aptidão profissional (CAP) e de homologação dos respetivos cursos de formação profissional, relativos aos perfis profissionais de condutor(a)-manobrador(a) de equipamentos de movimentação de terras e de equipamentos de elevação.
* Decreto-Lei n.º 50/2005, de 25 de Fevereiro - Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva Comunitária n.º 2001/45/CE, de 27 de Julho, relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde para a utilização de equipamentos de trabalho pelos trabalhadores, e revoga o D.L. n.º 82/99, de 16 de Março.
* Decreto-Lei n.º 46/2006, de 24 de Fevereiro - Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva Comunitária n.º 2002/44/CE, de 25 de Junho, relativa às prescrições mínimas de proteção da saúde e segurança dos trabalhadores, em caso de exposição aos riscos devidos a vibrações.
* Decreto-Lei n.º 182/2006, de 6 de Setembro - Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva Comunitária n.º 2003/10/CE, de 6 de Fevereiro, relativa às prescrições mínimas de segurança e saúde dos trabalhadores, em caso de exposição aos riscos devidos ao ruído.
* Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro - Aprova o Regulamento Geral sobre o Ruído.
* Portaria n.º 299/2007, de 16 de Março – Aprova o modelo de ficha de aptidão a preencher pelo medico de trabalho.
* Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março – Regime das operações de gestão de resíduos resultantes de obras de demolição de edifícios ou de derrocadas.
* Decreto-Lei n.º 103/2008, de 24 de Junho - Estabelece as regras relativas à colocação no mercado e entrada em serviço das máquinas e respetivos acessórios, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva Comunitária n.º 2006/42/CE, de 17 de Maio, relativa às máquinas e que altera a diretiva n.º 95/16/CE, de 29 de Junho, relativa À aproximação das legislações dos estados membros respeitantes aos ascensores.
* Lei n.º 98/2009, de 4 de Setembro - Regulamenta o regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais, incluindo a reabilitação e reintegração profissionais, nos termos do art.º 284.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2019, de 12 de Fevereiro.
* Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro – Aprova o Código do Trabalho.
* Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro – Estabelece o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no Trabalho.
* Lei n.º 3/2014, de 28 de Janeiro – Procede à 2.ª alteração à Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro, que aprova o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no Trabalho.

* Decreto-Lei n.º 41/2015 – Estabelece o regime jurídico aplicável ao exercício da atividade da construção.

ANEXOS

Anexo I – Organigrama Funcional 50

Anexo II – Comunicação Prévia 51

Anexo III – Registo de Telefones de Emergência 52

Anexo IV – Mapa de Adesão e Distribuição do P.S.S. 53

Anexo V – Folha de Actualizações e Correcções do P.S.S. 54

Anexo VI – Mapa de Registo de Inspecção e Prevenção 55

Anexo VII – Mapa de Procedimentos de Inspecção e Prevenção 56

Anexo VIII – Mapa de Registo de Não-Conformidade e Acções Correctivas/Preventivas 57


Anexo IX – Ficha de Controlo dos Equipamentos do Estaleiro 58

Anexo X – Mapa de Distribuição de Equipamento de Protecção Individual 59

Anexo XI – Ficha de registo de Acidentes de Trabalho 60

Anexo XII – Declaração de Recepção Dossier Final do P.S.S. 61

Instruções de Preenchimento dos Anexos 62 a 65



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **COMUNICAÇÃO PRÉVIA** |  | |  |  |  | | ENDEREÇO DO ESTALEIRO |  |  |   Rua ou lugar: Freguesia: Concelho:   |  | | --- | | DONO DA OBRA |   Denominação: Sede:   |  | | --- | | NATUREZA DA OBRA |  |  | | --- | | AUTORES DO PROJECTO |   Empresa: Sede:   |  | | --- | | FISCALIZAÇÃO DA OBRA |   Empresa: Sede:   |  | | --- | | TÉCNICO RESPONSÁVEL DA OBRA |   Nome:   |  | | --- | | ELABORAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE |   Empresa: Sede:   |  | | --- | | COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE |   Nome:   |  | | --- | | DIRECTOR TÉCNICO DA OBRA |   Nome:   |  | | --- | | DATA PREVISTA DE INÍCIO E TERMO DOS TRABALHOS |   Início: Termo:   |  | | --- | | PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS |   N.º Dias:   |  | | --- | | ESTIMATIVA DO NÚMERO DE TRABALHADORES PRESENTES EM SIMULTÂNEO NO ESTALEIRO |   Número de trabalhadores:   |  | | --- | | ESTIMATIVA DO NÚMERO DE EMPRESAS E DE TRABALHADORES INDEPENDENTES NO ESTALEIRO |   Empresas: Trabalhadores:   |  | | --- | | FIRMA ADJUDICATÁRIA |   Denominação: Sede:   |  | | --- | | SUBEMPREITEIROS |   Denominação: Sede: |

#### REGISTOS DE TELEFONES DE EMERGÊNCIA

**SOS – Serviço Nacional de Socorro 112**

**Bombeiros Voluntários de Caminha …………… Intoxicações (Centro de Inf. Anti-veneno) 217 950 143 Proteção Civil – Viana do Castelo 258 820 593**

**GNR de Caminha ……………**

**Centro de saúde de Caminha ……………**

**Hospital de Santa Luzia – V. do Castelo 258 829 081**

**IDICT – Instituto de Desenvolvimento e**

**Inspeção das Condições de Trabalho 258 809 100**


**Dono da Obra 251 809 500**


**Diretor Técnico da Obra ……………**


**Coordenador de Segurança e Saúde da Obra ……………**


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **MAPA DE ADESÃO E DE DISTRIBUIÇÃO**  **DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE** | | | | | | | | DONO DA OBRA | |  | | | | | | EMPREITADA | |  | | | | | | FIRMA ADJUDICATÁRIA | | |  | | | | | N.º  CÓPIAS  DO PSS | DATA DE  ENTREGA | NOME | | CARGO | ENTIDADE QUE  REPRESENTA | ASSINATURA | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **FOLHA DE ACTUALIZAÇÕES E CORRECÇÕES**  **DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE** | | | | | | | DONO DA OBRA | |  | | | | | EMPREITADA | |  | | | | | FIRMA ADJUDICATÁRIA | | |  | | | | N.º | DATA | CAPITULO OU  SUBCAPITULO  ALTERADO | | DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO | COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE | |  |  |  | |  | Assinatura: | |  |  |  | |  | Assinatura: | |  |  |  | |  | Assinatura: | |  |  |  | |  | Assinatura: | |  |  |  | |  | Assinatura: | |  |  |  | |  | Assinatura: | |  |  |  | |  | Assinatura: | |  |  |  | |  | Assinatura: | |  |  |  | |  | Assinatura: | |  |  |  | |  | Assinatura: | | | | | | | | | | | | | |
|  | **REGISTO DE INSPECÇÃO E PREVENÇÃO** | | |  | Núme | ro | Pág.: | | |
|  |  | / | | |
|  | DONO DA OBRA: |  | |  |  |  | | | |
|  | FIRMA ADJUDICATÁRIA | |  |  |  |  | | | |
|  | DESIGNAÇÃO DA OBRA | |  | Código da Obra: | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPERAÇÃO DE CONSTRUÇÃO / ELEMENTO DE CONSTRUÇÃO** | | | | | |  | | | **CÓDIGO** | | | | |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localização / Actividade: | |  | | | |  | | |  | | | | |
| **Verificação / Tarefa** | | | **Controlo** | | |  | | |  | | | | |
|  |  | | Empreiteiro: |  | Empreiteiro: |  | | |  | | | | |
|  |  | | Data: | Ass.: | Data: | Ass.: | | |  | | | | |
| Fiscalização |  | Fiscalização |  | | |  | | | | |
|  |  | | Data: | Ass.: | Data: | Ass.: | | |  | | | | |
|  |  | | Empreiteiro: |  | Empreiteiro: |  | | |  | | | | |
|  |  | | Data: | Ass.: | Data: | Ass.: | | |  | | | | |
| Fiscalização |  | Fiscalização |  | | |  | | | | |
|  |  | | Data: | Ass.: | Data: | Ass.: | | |  | | | | |
|  |  | | Empreiteiro: |  | Empreiteiro: |  | | |  | | | | |
|  |  | | Data: | Ass.: | Data: | Ass.: | | |  | | | | |
| Fiscalização |  | Fiscalização |  | | |  | | | | |
|  |  | | Data: | Ass.: | Data: | Ass.: | | |  | | | | |









|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **REGISTO DE ACIDENTE DE TRABALHO** | | | | | |
|  | | | DONO DA OBRA |  | | | | |
|  | | | DESIGNAÇÃO DA OBRA |  | | | | |
| **ENTIDADE EMPREGADORA:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **COMPANHIA DE SEGUROS:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Apólice N.º:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | |
| **DADOS DO SINISTRADO:**  Nome:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_N.º\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Morada:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Estado Civil:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Categoria Profissional:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Idade:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Sexo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Data de Admissão ao Serviço: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| **DADOS DO ACIDENTE:**  Data e hora do acidente: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_:\_\_\_\_\_h  Número de sinistrados no acidente: \_\_\_\_\_ N.ºs:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Testemunhas:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Local do acidente: Domicílio --> Trabalho Trabalho --> Domicílio Fora do Estaleiro  Dentro do Estaleiro Onde:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Breve descrição do acidente:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Medidas de prevenção adoptadas:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| **DESTINO DO SINISTRADO:**  Data: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_:\_\_\_\_\_hHospital\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Posto Médico\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Outro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| **CAUSA DO ACIDENTE:**  AtropelamentoContacto com substâncias nocivas ou radiaçõesQueda em altura  CapotamentoChoque com objectos Queda ao mesmo nível  Colisão de veículosEsforço físico excessivo / Movimento falso Queda de objectos Compressão por um objectoExplosão / Incêndio / Contacto com temperaturas extremasSorterramento  ou entre objectosIntoxicação \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
|  |  | Contacto com energia eléctrica | | | | | | |
| **TIPO DE LESÃO:**  AmputaçãoElectrocussão Lesões múltiplas  AsfixiaEntorse Luxação  Concussão / Lesões internasEsmagamento Queimadura  ContusãoFerida / Golpe Traumatismo | | | | | | | | |
|  |  | Distenção | | |  | Fractura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **PARTE DO CORPO ATINGIDA:**  Cabeça (excepto olhos)Membro(s) superior(es) (excepto braços, mãos e dedos) Perna(s)  Olho(s)Braço(s) Pé(s) (excepto dedos)  Tronco (excepto coluna)Mão(s) (excepto dedos) Dedo(s) do pé  ColunaDedo(s) da mão Localizações múltiplas | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Membro(s) inferior(es) (excepto pernas, pés e dedos) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **CONSEQUÊNCIAS DO ACIDENTE:**  Sem incapacidadeIncapacidade permanente: \_\_\_\_\_%  Incapacidade temporária - Regresso ao trabalho em \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_Morte | | | | | | | | |
| **OBSERVAÇÕES:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| ENCARREGADO | | | | | | | RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA | DIRECTOR DA OBRA |
| Data: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ | | | | | | | Data: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ | Data: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| Ass.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | Ass.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ass.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

#### DECLARAÇÃO

**(Anexar ao Auto de Receção Provisória)**

Declara-se que todos os elementos preparados e utilizados no âmbito do Plano de Segurança e Saúde da

empreitada de " " se encontram integrados de forma organizada num conjunto de

pastas ordenadas e catalogadas, convenientemente, e que se entrega nesta data à Interminho - Sociedade de Parques

Empresariais, Empresa Municipal. .

|  |  |
| --- | --- |
| O Adjudicatário | A Fiscalização |

/

/

/

/

|  |  |
| --- | --- |
| O Coordenador de Segurança e Saúde | O Representante do Dono da Obra  Recebi os documentos mencionados |

/

/

/

/

**Modo de preenchimento da Ficha de Controlo dos Equipamentos de Estaleiro**

***Dono da Obra:***Zona destinada à identificação do Dono da Obra.

***Obra****:* Designação atribuída ao empreendimento/obra, podendo ser utilizadas abreviaturas apropriadas.

***Empresa:***Nome do empreiteiro responsável pelos equipamentos constantes da lista. Havendo vários empreiteiros, deverão elaborar-se fichas separadas para cada um deles. Os equipamentos pertencentes a subempreiteiros deverão também ser incluídos no grupo de fichas do respectivo empreiteiro, embora em folhas separadas. Neste último caso, a seguir ao nome do empreiteiro deverá acrescentar-se o do subempreiteiro separado por uma barra inclinada (/).

***Data do último controlo geral efectuado****:* Nesta posição dever-se-á registar a data que o próprio nome indica, por consulta do arquivo onde se guardam todas as fichas de controlo de equipamentos.

***Código da obra:***Posição para registo, nos casos aplicáveis, do código atribuído ao empreendimento.

***Número:***Posição para registo do número de ordem sequencial de cada controlo efectuado desde a abertura do estaleiro. Todas as folhas referentes ao controlo efectuado numa dada data terão assim o mesmo número registado nesta posição.

***Páginas:***Consoante o número de equipamentos existentes no estaleiro, assim serão utilizadas diversas fichas. Nesta posição registam-se o número de páginas na forma "número de página/total de páginas" correspondentes ao controlo em causa. Tal permite verificar, em qualquer momento, que o processo desse controlo está completo.

***Equipamentos de estaleiro:***Posições onde se relacionam os equipamentos do estaleiro que devam ser controlados. Cada equipamento deverá ser referenciado através do código que lhe corresponde na ficha individual que adiante se refere, através da qual se procede ao controlo das revisões periódicas de manutenção.

***Revisões periódicas:***Por consulta da ficha individual de cada equipamento, regista-se nesta posição a data da última revisão periódica de manutenção efectuada e assinala-se com uma cruz na posição adequada (sim ou não) se a revisão desse equipamento está ou não em dia (actualizada). No caso negativo dever-se-á marcar um prazo para se proceder à revisão em falta através da inscrição da data limite na coluna para o efeito existente.

***Inspecção geral:*** Nesta posição assinala-se com uma cruz na coluna “Conf” caso não se verifiquem anomalias no equipamento. Detectando-se qualquer anomalia, esta será registada determinando-se um prazo até ao qual essa anomalia deverá ser corrigida. Para tal recorre-se à ficha de Procedimentos de Inspecção de Equipamentos de Estaleiro apresentada mais adiante. A data limite para essa correcção é registada na posição para o efeito indicada. Sem prejuízo de o responsável pelo controlo poder transmitir ao Director da Obra a anomalia detectada, o operador do equipamento deverá fazê-lo como primeiro responsável e principal interessado no bom funcionamento do equipamento que lhe está confiado. Caso seja detectada uma anomalia grave deve ser elaborado um registo específico de Não-conformidade de acordo com o modelo que se apresenta mais adiante. Nos casos justificáveis pode mesmo determinar-se a imobilização desse equipamento até que a anomalia seja corrigida.

***Reverificação:*** Sempre que seja registada uma Não- Conformidade num equipamento que deva ser reverificada antes do próximo controlo periódico, o responsável por esse controlo deverá assinalar com uma cruz na posição indicada “NEC”, a necessidade de reverificação e, quando efectuada, deverá registar a respectiva data e assinatura nos locais apropriados.

***Responsável pelo controlo*:** Efectuado o controlo de todos os equipamentos, o seu responsável deverá assinar e registar a data em todas as páginas.

***Coordenador de Segurança e Saúde*:** Preenchidas todas as fichas de um controlo, deverá o seu responsável solicitar ao

Coordenador de Segurança e Saúde a sua verificação, após o que este as assinará registando a respectiva data. Uma cópia deverá ficar na posse deste, devendo o original ser arquivado em processo que fica ao cuidado do responsável pelo controlo, após recolha da assinatura do Director de Obra.

***Director da Obra:*** O responsável pelo controlo deverá também providenciar a recolha da assinatura do Director da Obra, que se assim o entender guardará também uma cópia.

Tratando-se do *controlo das revisões periódicas de manutenção,* a tarefa do responsável pelo controlo dos equipamentos inclui apenas a verificação de que todas as revisões recomendadas pelo fabricante foram efectuadas.

Tal verificação é realizada, nos casos aplicáveis, por consulta da ficha individual de controlo da manutenção de cada equipamento, a qual deve ser elaborada com base no Manual de Manutenção que acompanha o equipamento.

Essa tarefa será facilitada através da responsabilização de cada operador por manter actualizada a ficha do equipamento que lhe está confiado.

A existência dessa ficha individual é assim essencial para se proceder às revisões periódicas de manutenção, nela se discriminando todas as verificações, ensaios e substituições recomendados pelo fabricante. Essas fichas individuais são específicas de cada equipamento não sendo por isso possível apresentar um modelo de aplicação geral.

**Modo de preenchimento da Ficha de Procedimentos de Inspecção e Prevenção**

**Dono da Obra:** Posição destinada à identificação do Dono da Obra.

***Obra:***Designação atribuída ao **empreendimento/obra,** podendo ser utilizadas abreviaturas apropriadas.

***Empreiteiro:***Nome do empreiteiro ou subempreiteiro responsável pela elaboração ou adaptação da ficha ao empreendimentoem causa.

***Código* da obra:** Posição para registo, nos casos aplicáveis, do código atribuído ao empreendimento ou obra.

***Número:***Posição para registo do número de ordem sequencial das fichas pertencentes a determinado grupo. Para isso, dever-se-ão organizar arquivos classificados por tipos de fichas, conforme se refere mais adiante.

***Páginas:***Nesta posição registam-se o número de páginas de cada ficha na forma "número de página/total de páginas". Tal permite verificar, em qualquer momento, que cada ficha está completa.

***Operação de construção /Elemento de construção:***Descrição da operação ou elementode construção a que a ficha respeita. Para uma adequada organização do arquivo de fichas dever-se-á previamente classificar as operações e elementos de construção emclasses e/ou subclasses com base em sistemas de classificação existentes ou a criar.

***Código:***Posição destinada ao registo do código da operação ou elemento de construção a que corresponde a ficha. Esses códigos deverão ser atribuídos com base nosistema de classificação referido anteriormente.

***Verificações/tarefas:***Relação das verificações e/ou tarefas a realizar para controlar a segurança da operação ou elemento de construção a que a ficha se refere. A série de verificações/tarefas deverá ser listada pela sequência lógica de acordo com a ordem de realização.

***Riscos:***Nesta posição dever-se-á identificar e descrever sucintamente, riscos correspondentes a cada verificação/tarefa listada na coluna anterior.

***Documentos de referência:***Para cada risco identificado na coluna anterior registar-se-á, sempre que aplicável, os documentos de apoio à realização d cada verificação/tarefa listada, e que deverão ser tomados como referência para a definição das respectivas medidas preventivas a considerar. Estes documentos podem ser normas (nacionais, europeias, internacionais), regulamentos, especificações técnicas (gerais ou referenciadas no projecto), documentos de homologação, bibliografia técnica, entre outros.

***Acções de prevenção/protecção:***Tendo em conta os documentos de referência aplicáveis a cada risco identificado, registam-se nesta posição as respectivas acções ou medidas de prevenção e/ou protecção a aplicar. Essas medidas podem ser colectivas, individuais ou outras (respectivamente, PC, PI, OU), assinalando-se com uma cruz na coluna adequada. Para cada risco poderão registar-se várias acções de prevenção e de protecção e durante a aplicação prática da ficha escolher-se-á aquela que se mostrar mais adequada em cada situação.

***Frequência de inspecção****:* Posição destinada ao registo da periodicidade com que deve ser efectuada cada verificação/tarefa e controlados os riscos que lhe estão associados.

***Responsável por elementos base:***Posição destinada à assinatura do responsável pela preparação e actualização da ficha base (ficha de aplicação geral), a qual deverá ser datada.

***Responsável por adequação ao estaleiro:***A aplicação das fichas base a um dado empreendimento. deve ser objecto de adequação de forma a ter em conta as reais condições de execução em cada estaleiro. Esta posição destina-se a ser assinada pelo responsável por essa adequação

**Modo de preenchimento da Ficha de Registo de Inspecção e Prevenção**

***Dono da Obra:***Posição destinada à identificação do Dono da Obra. ***Obra:*** Designação atribuída ao empreendimento/obra, podendo ser utilizadas abreviaturas apropriadas.

***Empreiteiro:*** Nome do empreiteiro ou subempreiteiro responsável pela elaboração ou adaptação da fichaao empreendimento em causa.

***Código da* obra:** Posição para registo, nos casos aplicáveis, do código atribuído ao empreendimento ou obra.

***Número:***Posição para inscrição do número sequencial do conjunto de fichas registadas no empreendimento/obra em causa.

***Páginas:***Nesta posição registam-se o número de páginas de cada ficha na forma "número de página/total de páginas". Tal permite verificar, em qualquer momento, que cada ficha está completa.

***Operação* de** ***construção/E*lemento de construção:** Descrição da operação ou elemento de construção a que a ficha respeita. Deverá registar-se a mesma descrição considerada na correspondente ficha de Procedimentos de Inspecção e Prevenção.

***Código:***Posição destinada ao registo do código da operação ou elemento de construção a que corresponde a ficha. O código permite estabelecer uma relação directa entre os dois tipos de fichas.

***Localização/*actividade:** Para cada ficha de Procedimento de Inspecção e Ensaio poderá haver várias fichas de Registo de Inspecção e Prevenção. Tal resulta do facto de uma operação ou elemento de construção poder repetir-se várias vezes no mesmo empreendimento ou obra (por exemplo, a execução de lajes nos diferentes pisos de um edifício). Muito embora, a ficha de Procedimentos seja a mesma para todas as operações ou elementos de construção que se repetem, utilizar-se-ão tantas fichas de Registo de Inspecção e Prevenção quantas vezes essa operação ou elemento de construção se repetir. Tratando-se, por exemplo, de um edifício com 10 pisos idênticos, ter-se-ia uma única ficha de Procedimentos para o controlo de segurança das lajes e 10 fichas de Registo de Inspecção e Prevenção (uma por cada laje). Assim, na citada posição *LocalízaçãolActividade* regista-se a localização da operação ou elemento de construção a que se refere a ficha de Registo de Inspecção e Prevenção. Para o exemplo da laje seria registado: primeiro piso, segundo piso, etc.

**Verificações/tarefas:** Relação das verificações e/ou tarefas que constam da correspondente ficha de Procedimentos de Inspecção e Prevenção.

***Controlo (empreiteiro):*** Para cada verificação/tarefa deverá registar-se a sua conformidade com as especificações constantes da ficha de Procedimentos de Inspecção e Prevenção. Nesta posição o responsável pela execução dos trabalhos (empreiteiro) confirmará essa conformidade, inscrevendo a palavra <conforme>, <verificado> ou outra indicação equivalente. Registará ainda a respectiva data e assinará na posição indicada para o efeito. No caso da fiscalização não reconfirmar (havendo uma não-conformidade), proceder-se-á às correcções necessárias, servindo a segunda coluna para o registo de nova confirmação.

***Controlo (fiscalização):*** Esta posição destina-se à reconfirmação da verificação/tarefa que o responsável da fiscalização dos trabalhos deverá preencher seguindo o mesmo processo referido no ponto anterior relativamente ao controlo efectuado pelo empreiteiro

##### Modo de preenchimento da Ficha de Registo de Não Conformidade e Acções Preventivas

***Dono da Obra:***Posição destinada à identificação do Dono da Obra.

***Obra:*** Designação atribuída ao empreendimento/obra, podendo ser utilizadas abreviaturas apropriadas.

***Empreiteiro:***Nome do empreiteiro ou subempreiteiro responsável pela elaboração ou adaptação da ficha ao empreendimento em causa.

***Código da obra****:* Posição para registo, nos casos aplicáveis, do código atribuído ao empreendimento ou obra.

***Número:***Posição para inscrição do número sequencial do conjunto de fichas registadas no empreendimento/obra em causa.

***Páginas:***Nesta posição registam-se o número de páginas de cada ficha na forma "número de página/total de páginas". Tal permite verificar. em qualquer momento, que cada ficha está completa.

***Descrição da não-conformidade:***Zona destinada à descrição da não-conformidade. Essa descrição deverá ser sucinta, precisa e clara de forma a não haver dúvidas sobre a sua interpretação.

***Localização:***Posição para registo do local do empreendimento onde se detectou a não-conformidade (por exemplo, execução da laje do 2º piso).

***Documentos de referência****:* Nesta posição dever-se-ão mencionar os documentos ou as disposições que, por não terem sido considerados na execução, explicam a não-conformidade.

***Empreiteiro:***Posição destinada à assinatura do responsável pela execução dos trabalhos a quem compete descrever a não-conformidade. Deverá também registar a data da verificação dessa não-conformidade.

***Fiscalização:***Posição destinada à assinatura do responsável pela fiscalização dos trabalhos. Deverá também registar a data em que o empreiteiro dá conhecimento da ocorrência da não-conformidade que deverá em geral ser no próprio dia da sua verificação. Consoante a gravidade da Não-conformidade, a fiscalização poderá recorrer ao Coordenador de Obra em matéria de Segurança e de Saúde para obter as indicações que se mostrarem convenientes.

***Descrição das medidas preventivas:***Zona destinada à descrição das medidas preventivas a implementar para corrigir a Não-conformidade. Essas medidas serão uma ou mais das previstas na ficha de Procedimentos de Inspecção e Prevenção ou outras que a situação ou gravidade da Não-conformidade determinar.

***Corrigir até:*** Posição para registo da data até à qual as medidas preventivas descritas anteriormente devem ser implementadas. Essa data deve, sempre que possível, ser estabelecido pelo empreiteiro com o acordo da fiscalização.

***Verificação das medidas preventivas:*** Na data estipulada para o efeito na posição anterior, empreiteiro e fiscalização deverão confirmar se as medidas preventivas acima descritas foram realizadas.

***Coord. Seg. e Saúde:***Posição destinada à assinatura do Coordenador da Obra em matéria de segurança e saúde, que deverá apenas assinar após resolvida a Não-conformidade. Deverá também registar a respectiva data.

***Director da Obra:***Posição destinada à assinatura do Director da Obra, que tomará conhecimento da ocorrência, registando a respectiva data.